广东法院2024年网络安全服务项目

用户需求书（征求意见稿）

联系电话：020-87258495-612

联系人：蔡先生

邮箱：gdyzzblb@163.com（请将问卷填写盖章后发到此邮箱）

带★号条款为不可偏离参数，投标文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款和指标，或非实质性响应有重大偏离的，将导致投标无效。标注有“▲”的参数为重要评分项，负偏离可能会严重扣减技术商务分。

- 项目概况

  - 项目名称

广东法院2024年网络安全服务项目。

  - 项目总体目标

本项目按照《中华人民共和国网络安全法》和最高院、省法院有关网络安全规定，围绕数字法院建设需求和全国法院“一张网”建设任务，坚持管理和技术并重的原则，通过“统采分签”的建设模式，建设广东省高级人民法院网络和数据安全运营分中心，完善广东法院网络和信息安全运营体系，逐步提升广东各级法院日常网络安全运营能力和整体防护水平，提升安全事件预警和应急处置能力，实现覆盖高级人民法院、中级人民法院和基层人民法院信息化安全保障体系。

  - 服务地点

采购人指定地点。

  - 项目期限

项目服务周期为12个月，以服务供应商与前期服务供应商完成服务移交后，并得到采购方确认之日起算。具体以合同约定为准。

- 现状概述

各中基层人民法院针对安全服务采购及合同签订历年均是本单位单独执行，网络安全建设水平与安全能力参差不齐，在法院安全防护能力上存在短板，尚未形成高效、统一的安全运营体系。广东省人民法院积极贯彻落实最高人民法院关于信息安全保障总体建设的相关要求，以人民法院信息系统实际业务需求为导向，通过“统采分签”的建设方式，建设广东省高级人民法院网络和数据安全运营分中心，同时整合零散采购资源，提高采购效率和质量，降低采购成本,发挥规模采购优势，高效建设各级人民法院信息安全运营保障体系。

- 服务内容

  - 总体要求

    - 政策文件

中标供应商应根据《中华人民共和国网络安全法》《人民法院信息安全保障总体建设方案》《关于做好人民法院在线服务安全保障工作等事项的通知（法〔信〕明传〔2022〕18号）》《FYB_T_53005-2020 法院专网安全域划分和边界防护技术规范》《FYB_T_53006-2020 法院专网网络准入和主机防护技术规范》《FYBT 53001—2020 安全隔离与信息交换平台建设要求》《FYB_T_59006-2020 安全隔离与信息交换平台使用和管理要求》《FYB_T_59007-2020 运维服务过程安全管理规范》《FYB_T_59003.1-2020 质效型运维服务规范_第1部分：总则》《FYB_T_59003.2-2018_质效型运维服务规范_第2部分：基础设施运维》《FYB_T_59003.3-2018_质效型运维服务规范_第3部分：安全运维》《FYB_T_59003.5-2018_质效型运维服务规范_第5部分：数据运维》《FYB_T_59003.6-2018_质效型运维服务规范第6部分：应急处理》等文件的要求，按照建立适应“一张网”应用模式的全国一体化运维和安全保障模式，为采购人提供网络安全服务。

    - 服务规范

一、常态运营

1.识别

识别建立并维护更新人民法院信息系统及数据资产台账，以及定期识别确认系统及数据运行过程中面临的安全风险。

2.保护

提供网络防护、云防护、主机防护、应用防护、终端防护、数据防护等各个层面安全防护服务，制定验证安全防护策略，并定期巡查维护，确保安全措施得以正确实施，能够有效保障信息系统的安全运行。

3.检测

运用各类安全平台工具进行关联聚合、融合分析，并基于人工研判实时监测信息系统的安全状态，能够及时发现网络安全事件、攻击入侵行为，全面提升法院安全威胁的防范能力。

4.响应

针对人民法院信息系统运行过程中发生的网络安全威胁或安全事件，根据影响程度及受损范围采取合适行动抑制安全事件的态势扩大，包括法院内部及监管单位的通报预警，网络攻击的事件响应以及攻击行为的溯源分析。

5.恢复

恢复工作主要为针对日常运营过程中发现的漏洞修复及安全加固；同时，当人民法院信息系统遭受安全攻击导致系统下线服务中止时，需在处理封堵完安全威胁后制定恢复计划保障系统上线运行。

二、赋能保障

1.安全培训

针对法院内部各信息化人员定期开展安全技能培训，提升网络安全专业队伍技能水平；针对法院系统工作人员定期开展安全意识培训，提升法院整体安全防护意识。

2.安全检查

结合相关监管要求及人民法院自身需求，制定网络安全检查方案，通过访谈调研以及技术检测等手段，针对下级法院单位网络环境、应用系统、服务器、终端、安全管理等方面内容进行网络安全检查，出具检查报告，给出安全建议，帮助各级法院提前发现网络安全风险隐患并及时整改修复。

3.专项保障

（1）重要时期保障服务

每年两会、国庆等重要时期的重点安全保障，制定重要时期安全保障方案，由日常的5*8安全运营工作转换为7*24小时重点监控，进行人员轮班值守，加强重要时期的安全人员数量与人员专业度保障，重点监控各类安全攻击。

（2）行业演练

以运营中心为组织保障主体，制定攻防演练规则，并邀请外部攻击队，定期开展辖区内法院行业的网络安全攻防演练工作，检验各级法院安全防护效果、锻炼各级法院人才队伍，提升各级法院的网络安全保障能力。

（3）攻防演练

每年全国及各省市公安部门组织的攻防演练行动期间，组织演练保障队伍，建立沟通联系渠道，开展演练保障行动。包括演练前进行风险识别与加固，最大程度发现并修复安全隐患；演练期间开展7*24小时人员值守，进行监测分析与处置响应；演练完成后进行总结优化等工作。

  - 建设网络与数据安全运营分中心要求

要求供应商提供安全运营平台，并提供运营流程制度建设、资产管理服务、指挥管理、威胁情报运营、边界安全、数据安全、供应商安全管理、运维安全管理等重要服务能力，用于建设网络与数据安全运营分中心。

服务期内，按需配合完成最高人民法院对广东高院网络和数据安全运营成效的评价考核。

    - 安全运营平台

★要求供应商应自备安全运营平台，并自备部署安全运营平台工具所需的软硬件资源，并在中标后一个月内完成安全运营平台与最高人民法院安全运营平台的无缝对接。

1.为满足安全运营工作需求，安全运营中心运营平台应部署具备但不限于以下功能能力：

（1）指挥管理：应提供面向安全运营工作的管理与应急指挥功能，提供法院内部的安全态势总览展示能力、预警通报与信息公告能力、跨单位及部门协同能力以及数据统计能力。

（2）资产管理：应提供及时有效的资产基础信息管理功能，以便于支撑其他运营工作与服务的开展，提供基于多种技术手段的资产发现、多视角多维度的资产管理、持续性资产状态跟踪监控等能力，支撑安全运营中心提升基础资产信息的真实性与及时性。

（3）威胁情报：应提供真实有效的安全情报信息采集与管理功能，以便于支撑其他运营工作与服务的开展，提供多种技术方式的威胁情报采集与管理、多维度的威胁情报查询与统计、覆盖其他功能模块的威胁情报数据共享等能力。

2.安全运营平台应通过专网与上下级法院安全运营平台完成级联对接，按照统一的数据标准收发数据：

（1）指挥管理平台：通报数据从上到下同步（上级平台可向下级平台发布通报）。

（2）资产管理平台：资产数据从下到上同步（下级平台资产数据定期同步给上级平台）。

（3）威胁情报平台：情报数据从上到下同步（上级平台向下级平台定期共享更新）。

    - 运营流程制度建设能力

1.要求结合广东法院自身特点与现状，根据《人民法院网络与数据安全运营中心建设规范》，参考最高法院安全运营制度与流程，协助建立可落地的安全运营制度与流程。

2.广东法院安全运营分中心运营制度应包括但不限于以下内容：

（1）安全运营组织及人员管理制度：

能够明确法院安全运营中心组织及人员，主要内容应包括安全运营中心的组织架构说明、岗位角色及职责说明、人员能力要求等。

（2）常态化网络安全运营管理制度：能够明确安全运营中心常态化工作任务，主要内容应包括安全运营中心的各项常态化工作的权责划分、工作要求等。

（3）重要时期网络安全运营管理制度：能够明确安全运营中心在在重要时期的职责权利与工作任务，主要内容应包括重要时期的保障机制、保障团队的组织结构与角色职责等。

3.广东法院安全运营分中心运营流程应包括但不限于以下内容：

（1）风险及资产识别流程：

能够真实完整、及时有效地识别法院信息资产、安全风险现状，应包括资产梳理、数据分类分级等资产识别工作的流程，以及渗透测试、漏洞扫描、基线检查、代码审计、新系统上线前检测、数据安全风险评估等风险识别工作的流程。

（2）安全防护策略变更流程：

能够规范管理法院各项安全防护设备工具，应包括各项安全防护设备工具的防护策略变更工作的流程。

（3）安全检测响应流程：

能够落实法院安全风险、安全事件从监测发现到响应处置的闭环管理，应包括安全通报预警、事件响应处置、系统恢复、安全加固等工作的流程。

（4）安全保障支撑流程：

能够为法院安全运营工作提供支撑保障，应包括安全培训、安全检查、设备运维等工作的流程。

    - 资产管理服务能力

要求对全省法院资产情况进行管理，收集并核查全省法院资产信息，建立资产安全信息台账并完成风险评估。要求以图形化方式提供全省法院资产全景图、各中院资产全景图、分层画像（包括业务层、系统层、支撑层、硬件层等）、单个应用系统资产画像、资产关联情况画像（权责关联、操作系统关联等）。要求可视化展示全省法院所有网络位置（数据中心、城域网、云平台、互联网等）分布、层级关联关系、网络连接关系等。

要求提供支撑平台实现以上服务，需录制视频对支撑平台功能进行演示。

    - 指挥管理服务能力

要求提供安全通告服务（形成安全通告服务闭环，及时对预警通告信息进行发布、提醒、确认）、安全工作计划制定服务、考核管理服务、组织机构安全责任人信息登记和管理等服务。要求提供应急指挥服务，对多来源安全事件进行集中管理，形成对安全事件响应的闭环，对下级上报的安全事件进行分级处置，处置过程自动记录。要求提供与移动端工具联动服务，以与移动端通讯工具联动推送安全事件信息，并同步推送到安全运营平台消息中心。

要求提供支撑平台实现以上服务，需录制视频对支撑平台功能进行演示。

    - 威胁情报运营服务能力

要求集成至少3家国内权威第三方情报厂商商业情报数据，支持对多家外部厂商的数据进行聚合查询后进行呈现。要求将本地事件分析与调查过程中发现的恶意IP、域名、文件、钓鱼网站等转化为威胁情报，纳入自有基础情报库进行共享管理。要求将本地管理的基础情报以及高级情报发送到上级平台进行共享。要求基于本地基础情报和高级情报快速发起通报，将相关的信息通报给各下级单位用户。

要求提供支撑平台实现以上服务，需录制视频对支撑平台功能进行演示。

    - 边界安全服务能力

要求按照最高院网络与数据安全运营中心工作要求和《FYB_T_59006 -2020_安全隔离与信息交换平台使用和管理要求》完成对下级法院边界平台的统一监管，包括不限于安全监控、审计与管理，监管系统对安全、隔离与信息交换平台的运行状态、告警信息、系统事件信息进行实时监控，同时针对安全隔离与信息交换平台产生的系统日志、安全事件日志、异常流量日志、管理员用户行为日志、策略配置日志进行安全审计。并协助完成审批备案工作。持续提升边界设备和边界数据交换安全性，确保原始数据不出域。

要求提供支撑平台实现以上服务，需录制视频对支撑平台功能进行演示。

    - 数据安全服务能力

要求完善数据安全制度管理和技术防控，编制形成以开发使用、备份存储、权限策略为重点的数据安全管理制度体系。要求常态化开展数据安全风险评估检测，强化数据安全管控保障能力。重点加强对外服务类数据统一监管。要求实现数据库日志审计、操作行为监控及记录、核心操作人员桌面录像及环境监控，实现数据安全全生命周期管理。

要求提供支撑平台实现以上服务，需录制视频对支撑平台功能进行演示。

    - 供应商安全管理服务能力

要求对信息化供应商进行信息系统研发建设运维全生命周期的网络安全与保密管理，涉及环节包括但不限于：配置管理、开发管理、交付管理、变更管理、安全审计、应急计划、运行运维等，涉及内容包括但不限于数据访问管理（数据获取、使用的合规情况进行监督）、源代码安全检测、项目技术文档安全管理等各个方面。要求对供应商进行安全培训、保密培训。对供应商安全与保密情况开展不定期的监督抽查。

要求提供支撑平台实现以上服务，需录制视频对支撑平台功能进行演示。

    - 运维安全管理服务能力

要求对运维过程中的各种安全风险进行识别、评估、控制和监控，识别潜在的安全威胁和漏洞，及时发现安全事件，制定相应的防范措施和应急预案，对突发的安全事件进行快速响应和处理，确保信息系统的稳定运行。要求提供应用系统运维账号审查服务，达到最小原则和实名制要求。要求健全重要系统管理账号操作日志审计机制，利用日志审计工具，提高问题预警和处置的及时性。

要求提供支撑平台实现以上服务，需录制视频对支撑平台功能进行演示。

  - 广东省高级人民法院服务要求

    - 概述

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常态化安全服务 | 安全巡检服务 |
|  |  | 安全监控服务 |
|  |  | 安全事件处理 |
|  |  | 安全通告预警服务 |
|  |  | 安全合规管理 |
| 2 | 基础运营保障服务 | 信息资产梳理服务 |
|  |  | 资产暴露面核查服务 |
|  |  | 渗透测试服务 |
|  |  | 漏洞扫描服务 |
|  |  | 基线检查服务 |
|  |  | 主机防护服务 |
|  |  | 应用网站防护服务 |
|  |  | 安全加固服务 |
|  |  | 专网准入服务 |
|  |  | 违规外联处置服务 |
|  |  | 安全设备配置优化服务 |
|  |  | 协助完成省法院应用系统等保测评及整改服务 |
| 3 | 数据安全服务 | 数据安全风险评估检测服务 |
|  |  | 数据审计服务 |
| 4 | 安全重保服务 | 重要时期保障服务（攻击演练、应急响应、应急演练、安全监测及报警） |
|  |  | 安全培训服务 |
|  |  | 安全检查服务 |
| 5 | 人民法院在线服务（广东）安全服务 |  |

    - 常态化安全服务

      - 安全巡检服务

确认省法院安全设备、安全系统的运行状况和防护策略是否正常、许可/软件与规则序列号等是否过期、程序/病毒库/规则库等是否需要更新。每天确认一次。

      - 安全监控服务

需实时对主机外设与端口使用、有害程序事件、攻击事件、信息破坏事件、漏洞事件、跨域访问行为、网络安全事件、网络访问行为日志、违规外联、网络安全产品（防火墙、身份鉴别、入侵防护、入侵检测、防毒墙、漏洞扫描、数据审计、网络审计、堡垒机、上网行为、网络准入、堡垒机、单向导入、杀毒软件等）的日志告警、敏感信息处理情况、有害程序事件、攻击事件进行监控。

      - 安全事件处理

        - 安全事件处理流程

1.接到安全问题报告后，突发事件处理小组人员（由用户和服务商人员共同组成）必须及时到达现场。

2.首先尽最大可能收集事件相关信息，确定事件类别、事件来源，保护证据，以便缩短应急响应时间。

3.根据收集的信息，突发事件处理小组立刻采取措施抑制事件的影响进一步扩大，限制潜在的损失与破坏。

4.根据实际情况，安排技术人员进行安全事件的处置工作。如果项目组难以短时间内解决故障，由服务商项目组及时安排技术专家组和原厂商，以尽快处理安全事件问题。

5.在问题得到解决后，回顾并整理该事件的各种相关信息，尽可能地把所有情况记录到文档中，并在48小时之内提交《安全事件处置报告及防范建议》。

        - 安全事件响应

现场运营人员接到报障后必须立即作出响应，详细记录故障现象，具体响应要求如下：

1.针对有害程序事件，应在2 小时内完成处置；

2.针对攻击事件，应在2小时内完成处置；

3.针对信息破坏事件，应在2小时内完成处置；

4.针对漏洞事件，应在8 小时内完成处置；

5.针对介质交叉使用与信息越级存储，应在2 小时内审计文件信息并删除文件；

6.针对软件违规安装，应在2 小时内确认审计软件是否安全；

7.针对数据篡改事件和非法访问事件，应在2小时内完成处置；

8.针对漏洞事件，应在8 小时内完成处置；

9.针对跨域违规访问事件，应在8 小时内完成处置；

10.针对入侵防火墙的非法访问事件，应在1小时内禁止访问行为；

11.针对违规操作事件，应在2小时内完成处置；

12.针对入侵事件，应分析入侵源，并在2小时内完成处置；

13.针对防毒墙安全事件，应在2 小时内完成处置；

14.针对有害程序事件，应在2小时内完成处置，并优化安全防护机制；

15.针对非法用户入网事件，应在 2小时内完成处置；

16.针对物理环境中的安全、非授权访问等事件，应在2 小时内完成处置。

现场人员无法解决的故障，需二线技术人员提供支持，电话沟通无法解决须到达现场，在24小时内完成处置。

      - 安全通告预警服务

依托安全运营平台对最新的安全公告、重大漏洞、重大事件进行通告，对威胁情报进行推送预警。并结合用户实际情况，制定可操作的防范技术方案；对热点安全问题进行跟踪反馈和技术支持服务。

完成通告后，将处置情况生成报告，并交付给用户。

      - 安全合规管理

每季度至少进行1次对应用系统的安全合规管理：

1．对操作系统、应用程序、中间件、数据库配置操作的合规检查；

2.对数据访问操作的合规检查；

3.对发布内容的合规检查；

4.对数据运维过程违规行为的检查；

5.对服务器使用操作的合规检查；

每季度至少进行1次对网络系统的安全合规管理：

1.对跨域违规访问行为的检查；

2.对网络配置操作的合规检查；

3.对网络设备配置操作的合规检查；

4.对用户终端安全基线的合规检查；

5.对外设控制操作的合规检查。

每季度至少进行1次对安全设备的安全合规管理：

1.对防火墙、身份鉴别、入侵防护、入侵检测、防毒墙、漏洞扫描、数据审计、网络审计、堡垒机、上网行为管理、网络准入、堡垒机、单向导入、防病毒软件等安全产品的配置操作，进行合规检查；

2.对有害程序综合监控操作进行合规检查。

    - 基础运营保障服务

      - 概述

对省法院互联网、专网的信息系统和设备提供安全服务。

      - 信息资产梳理服务

1.	根据省法院最新的信息资产信息，对信息资产数据进行梳理。包括应用系统、主机服务器（含物理服务器、虚拟机、容器）、网络及安全设备等资产，包含IP\域名\端口、组件版本、部署位置、数据承载情况等信息字段；

2.	采取技术扫描探测等手段，主动发现省法院互联网及内网的未知资产，避免遗漏账外资产，帮助省法院掌握全量信息资产。

每季度梳理一次，根据实际调整实时更新

      - 资产暴露面核查服务

模拟攻击队信息收集阶段，利用技术手段对省法院在互联网中暴露的资产进行收集探测，帮助省法院发现未知资产、暴露面、信息泄露等情况。掌握及缩减互联网暴露面，避免因此遭受攻击或被上级监管部门通报。

发现内容包括：1.域名资产；2.IP资产；3、开放的端口服务；4.微信公众号及小程序；4.手机APP；5.查找网络空间泄露的账户密码、应用数据敏感信息、内部资料、系统源代码、单位架构信息、通讯录信息和网络拓扑信息等。

每季度核查一次，根据实际情况进行补充调整。

      - 渗透测试服务

通过渗透测试+现场检查的方式，最大程度挖掘省法院业务系统、门户网站潜在的安全威胁（包括系统存在的漏洞、脆弱点、网站的不安全因素等），并将最终结果以专业安全测评报告的形式呈现，以达到如下目标：

1.发现省法院核心业务系统、门户网站存在可被攻击者利用的安全隐患；

2.利用核心业务系统、门户网站各个层面（应用层、网络层、系统层等）的安全漏洞，模拟攻击行为；

3.检测省法院核心业务系统、门户网站的威胁防御能力，检验当前安全控制措施的有效性，针对发现的安全风险及时进行整改及复测，增强系统自身防御能力，重点保障省法院核心业务系统、门户网站的安全性；

4.现场检查安全防护措施落实情况。

每半年至少一次。

      - 漏洞扫描服务

利用漏洞扫描设备对省法院的主机和应用系统进行漏洞扫描，发现主机层，应用系统层，中间件层漏洞。覆盖Windows、Linux、AIX等主流操作系统，中间件支持IIS、tomcat、weblogic、apache、nginx、jetty等，数据库支持mssql、mysql、oracle、db2等，应用系统覆盖主流WEB技术开发的应用系统。

1.通过对业务应用系统开展主机、中间件、数据库以及应用程序漏洞扫描，及时发现安全漏洞，制定安全加固方案，作为安全加固工作输入；

2.通过跟踪全球安全漏洞态势，在内网发起漏洞扫描工作，保证新型安全漏洞可以及时得到漏洞验证，及时发现新型漏洞对资产的影响情况；

3.通过对新建设应用系统进行上线前漏洞扫描工作，提前发现系统安全漏洞，及时通知系统相关人员实施整改。

每季度至少开展一次。

      - 基线检查服务

依据等级保护标准，对省法院的主机、网络设备、应用中间件、数据库进行基线配置核查，及时发现其中的不安全配置；针对防火墙等安全设备安全策略的梳理和配置检查服务，清理冗余、冲突、不安全策略配置。

1.通过对现有信息系统基线配置进行实时扫描监测，及时发现网络设备、服务器、中间件、数据库的不安全配置，降低由于配置不当导致安全事件的几率；

2.在新应用上线之前提供安全基线扫描，保证新增系统符合安全配置规范，避免因配置不当导致的安全事件；

3.对已有网络设备、服务器、中间件、数据库安全配置基线进行滚动修订，根据已修订基线版本对各基础设施进行实时监测控制。

每月一次。

      - 安全加固服务

对信息系统涉及的主机、中间件、应用及数据库的脆弱性进行分析并协助修补，包括安全配置加固和漏洞修补，增强省法院信息系统抗攻击能力，有效减轻系统总体安全风险，提升信息系统安全防范水平。建立起一套适应性更强的安全保障基线。

      - 主机防护服务

对专网主机进行全方位的安全防护，提供安全体检、资产管理、漏洞风险管理、入侵威胁管理、安全监控、主机层攻击安全防护、合规基线、异常行为监控、安全告警等功能。

      - 应用网站防护服务

对省法院网站提供7*24小时安全防护，提供拦截非法请求、防盗链、防挂马、防WEB攻击等功能。WEB攻击防护包括：SQL注入防护、XSS攻击防护、CSRF攻击防护。DDOS（10G以内）及CC防护攻击；网站在线监测：可用性、网站指纹、网站漏洞、网站挂马、网站暗链、网站敏感字等内容进行监测和检测。

      - 违规外联处置服务

借助法院提供的平台配合完成法院专网违规外联监测服务，及时发现违规外联隐患，及时处置。

      - 专网准入服务

借助用户现有网络准入控制设备，参照最高院下发的《法院专网网络准入和主机防护技术规范》，对省高院专网内部的办公终端、服务器主机、网络设备、安全设备等，为省高院提供设备入网认证和联网安全访问权限工作服务。

      - 安全设备配置优化服务

梳理省法院的安全设备以及相关网络安全策略，整合到IT资产台账明细表。根据用户网络安全现状及国家和行业相关标准规范要求，进行安全加固。同时，每月优化更新安全策略，提升安全防护能力。

包括但不限于以下：

| 序号 | 服务项 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络结构、网络设备安全策略审核、监督改进 | 1、审核网络结构方面的网络冗余性、网络路由安全、网络访问控制策略等； |
|  |  | 2、审核网络设备、安全设备的服务开放情况、登录要求和帐号口令管理、SNMP 协议设置和日志审计、其它安全要求和策略情况； |
|  |  | 3、汇总网络结构、网络设备安全策略的审核情况，对不符合安全基线要求的网络设备提出改进建议，并监督相关厂商进行改进； |
| 2 | 安全设备策略审核、监督改进 | 1、审核安全设备的登录要求和帐号口令管理、管理协议设置和日志审计、访问控制策略、其他安全要求; |
|  |  | 2、汇总安全设备安全策略的审核情况，对不符合安全基线要求的安全设备提出改进建议，并监督相关厂商进行改进; |
| 3 | Linux 操作系统安全配置审核、监督改进 | 1、审核服务器 Linux 类操作系统的登录要求和帐号口令管理、审计安全检测、文件系统检测、系统服务开发情况、系统信息情况。 |
|  |  | 2、汇总 Linux 类操作系统安全配置策略的审核 情况，对不符合安全基线要求的 Linux 类操作系统提出 改进建议，并监督相关厂商进行改进。 |
| 4 | Windows 操作系统安 全配置审核、监督改 进 | 1、审核服务器 Windows 类操作系统补丁情况、帐号和口令管理、共享资源安全、注册表、系统端口、服务安全、审计安全、网络安全、防病毒安全情况。 |
|  |  | 2、汇总 Windows 类操作系统安全配置策略的审 核情况，对不符合安全基线要求的 Windows 类操作系统 提出改进建议，并协助进行改进。 |
| 5 | 数据库安全配置审核、监督改进 | 1、审核数据库的帐号和口令管理、日志审计、权限管理等安全情况； |
|  |  | 2、汇总数据库系统安全配置策略的审核情况， 对不符合安全基线要求的数据库系统提出改进建议，并监督相关厂商进行改进； |
| 6 | 应用中间件安全配置审核、监督改进 | 1、审核应用中间件的系统安全、帐户和口令管理、审计管理、文件系统权限控制等安全情况； |
|  |  | 2、汇总应用中间件的安全配置策略审核情况， 对不符合安全基线要求的应用中间件提出改进建议，并监督相关厂商进行改进； |
| 7 | 终端安全配置审核、 监督改进 | 1、利用现有的设备和系统对计算机终端的安全配置、安全策略进行审核； |
|  |  | 2、汇总计算机终端安全配置策略的审核情况， 对不符合安全基线要求的计算机终端提出改进建议，并监督相关厂商进行改进； |
| 8 | 定期总结汇报 | 项目经理每个月编写信息安全总结材料，出具《安全运维总结报告》，向安全运营工作领导小组进行汇报，并根据领导的指示，推动落实相关信息安全工作 |
| 9 | 安全问题响应与处置 | 1、协助处理内部的信息安全问题，如终端用户病毒问题，服务器缓慢问题，网络缓慢问题等； |
|  |  | 2、响应日常运维工作中的安全问题请求， 并提供相应的处置。 |
| 10 | 协助信息安全管理制度梳理与完善 | 持续梳理信息安全管理制度，并进行信息安全管理制度改进。 |

      - 协助完成省法院应用系统等保测评及整改服务

需配合完成省法院应用系统相关的安全设备、产品的等保测评整改工作。

    - 数据安全服务

      - 数据安全风险评估检测服务

常态化开展数据安全风险评估检测，强化数据安全管控保障能力：

1.风险检测

通过法院各类数据安全系统常态化开展风险检测，检查内容包括：数据加密检查、敏感数据共享脱敏检查、数据防泄漏检查、恶意代码防范检查、数据访问控制检查、数据分类分级工作检查。

2.资产检测和采集

对检查单位、检查任务、检查环境信息进行统一管理，通过主动扫描或流量的方式发现检查环境缺漏，发现未知的资产信息。

3.风险识别与合规检测

对数据库、应用系统、主机节点、PC等对象进行数据安全风险识别与合规检测。

4.识别敏感数据

推动业务系统通过分类分级规则对常见数据库存储的敏感信息内容数据梳理，明确敏感数据的分布情况。

5.多项风险检查内容

开展网络威胁识别、数据库与应用脆弱性检测、数据加密检查、主机节点恶意程序检查等风险检查内容。

依托网络安全法、数据安全法、数据安全管理条例等之下的数据风险评估方法可以帮助法院满足数据安全风险管理需求。

      - 数据安全审计

通过对法院进行数据安全审计以评估和保护法院的数据安全：

1．确定审计目标和范围：明确审计的目标，确定审计的范围，应用系统、数据库、用户或角色以及审计的时间段等，防止数据泄露或满足合规性要求；

2．制定审计策略和政策：定义审计频率、审计类型（如登录事件、数据更改、敏感数据访问等）、审计数据的保留期限和存储方式等。

3．运用数据安全审计工具：运用法院各种数据安全审计工具来记录和监控数据库活动，根据审计策略和目标来定义合适的参数，如审计级别、审计对象和过滤条件等，以此捕获关键事件，如登录尝试、查询操作、数据更改等，并生成详细的审计日志。

4．监测和分析审计日志：生成的审计日志需要进行实时监测和分析，以检测异常活动和潜在的安全威胁。

5．采取适当的响应措施：一旦发现异常活动或安全威胁，应采取相应的响应措施。

    - 安全重保服务

      - 重要时期保障服务

需提供重要活动时期安全保障，包括安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等服务。

需在保障前：对服务范围内的重要系统进行资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等工作，制定省法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队；

需在保障中：提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或云上系统运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题；

需在保障后：进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。

        - 攻击演练服务

需在模拟环境或省法院指定环境中，以黑客视角进行安全攻击测试，综合利用信息收集、外围打点突破、社工钓鱼攻击、内网横向渗透等各种攻击手段，检验省法院安全防御状态、资产脆弱性、威胁监测发现能力，为省法院安全建设、常态安全防护提供攻击者视角安全防护整改指引。

综合利用信息收集、外围打点突破、社工钓鱼攻击、内网横向渗透等各种攻击手段，检验省法院安全防御状态、资产脆弱性、威胁监测发现能力。

        - 应急响应服务

需在省法院数据中心发生入侵或病毒事件，启动应急响应服务，及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞及，给出事件整改加固建议。

        - 应急演练方案

需分别对严重网络安全事件、重大网络安全事件、较大网络安全事件、一般网络安全事件制定应急演练方案，包含但不限于以下内容：

1.确定演练内容

2.确定演练队伍

3.确定演练地点

4.演练步骤及重点环节

根据演练方案进行应急演练，包含但不限于以下内容：

1.明确演练项目；

2.进行演练操作记录：包括安全事件日志记录，事件处理过程、系统恢复、应急演练结果反馈、事后分析与跟踪等；

        - 安全监测及报警

驻场安全服务人员需利用现有安全设备和监测平台，对可能发生的安全事件进行监测，对信息系统进行安全审计。

当监控到信息系统异常事件时，驻场安全服务人员在初步判断事件属于应急事件时，第一时间通知省法院安全负责人，安全负责人立即把事况报告给上级组织，确定启动应急机制，同时报告单位分管领导。

在应急处置过程中，驻场安全服务人员、省法院运维人员持续监控应急处置状态和效果。

      - 安全培训服务

为深入贯彻并落实习近平总书记提出的网络强国战略，需大力推动省法院网络安全建设工作，提升总体网络安全保障能力。

1.安全意识培训服务

对普通员工进行安全意识培训，包括网络安全基础知识、相关法律法规科普、常见网络攻击原理及应对措施，增强员工安全意识。

2.攻防技能培训服务

对安全技术人员进行攻防培训，通过讲解常见漏洞的攻击原理及防范、漏洞渗透测试技能、安全分析、安全加固、应急响应等基础技能，提高安全技术人员的安全攻防技能。

      - 安全检查服务

需结合省法院自身需求监管要求，制定网络安全检查方案，针对网络环境、应用系统、服务器、终端、安全管理等方面内容进行网络安全检查，出具检查报告，给出安全建议。

以访谈调研+技术扫描等手段，针对网络环境、应用系统、服务器、终端、安全管理等方面内容进行网络安全检查，出具检查报告，给出安全建议，帮助用户提前发现网络安全风险隐患并及时整改修复。

    - 人民法院在线服务（广东）安全服务

根据《关于做好人民法院在线服务安全保障工作等事项的通知（法〔信〕明传〔2022〕18号）》的要求，针对人民法院在线服务（广东）完成日志审计、数据备份、WAF 应用防护、DDoS 防护、VPN 防护、堡垒机防护(具备双因子验证能力)等防护措施，并进行Web 漏洞、主机漏洞、恶意代码扫描等安全防护服务。

    - 交付物

要求提供以下交付物（要求可通过安全运营平台提供以下交付物基础模板，并支持使用平台填报提交）：

| 序号 | 服务名称 | 成果交付物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常态化安全服务 | 《安全巡检报告》 |
| 2 |  | 《安全事件响应记录表》 |
| 3 |  | 《安全事件处置记录表》 |
| 4 |  | 《安全运维总结报告》 |
| 5 |  | 《安全事件处置报告及防范建议》 |
| 6 |  | 《网络安全通告》 |
| 7 |  | 《应用系统安全合规检查报告》 |
| 8 |  | 《网络系统安全合规检查报告》 |
| 9 | 基础运营保障服务 | 《信息资产台账》 |
| 10 |  | 《资产暴露面核查服务报告》 |
| 11 |  | 《渗透测试服务报告》 |
| 12 |  | 《漏洞扫描服务报告》 |
| 13 |  | 《基线检查服务报告》 |
| 14 |  | 《网站防护服务报告》 |
| 16 |  | 《主机防护服务报告》 |
| 17 |  | 《安全加固服务报告》 |
| 18 |  | 《网络准入服务记录》 |
| 19 |  | 《违规外联处置服务报告》 |
| 20 |  | 《安全检查服务报告》 |
| 21 |  | 《安全整改服务报告》 |
| 22 |  | 《配置优化安全服务记录》 |
| 23 | 数据安全服务 | 《数据安全风险评估报告》 |
| 24 | 安全重保服务 | 《重保日报》 |
| 25 |  | 《重要时期保障总结报告》 |
| 26 |  | 《红队攻击演练服务报告》 |
| 27 |  | 《省法院应急演练方案》 |
| 28 |  | 《省法院应急演练报告》 |
| 29 |  | 《省法院安全事件应急处置报告》 |
| 30 |  | 《安全培训服务报告》 |
| 31 |  | 《风险隐患排查服务报告》 |
| 32 |  | 《安全培训签到表》 |

  - 中基层人民法院服务要求

    - 总表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻场人员服务 | 网络与数据安全运营服务：提供安全通告处置服务、安全巡检、安全监控、安全事件处理、安全合规管理、信息资产梳理服务、资产暴露面核查、边界安全服务、违规外联处置、安全设备配置优化、协助完成等保测评服务等。 | 22人 |
| 2 | 安全设备维护（中院） | 防火墙维护 | 57台 |
| 3 |  | 入侵检测系统维护 | 11台 |
| 4 |  | 网络安全审计系统维护 | 15台 |
| 5 |  | 堡垒机维护 | 12台 |
| 6 |  | 数据库审计系统维护 | 8台 |
| 7 |  | 安全隔离与交换平台维护 | 9套 |
| 8 |  | 漏洞扫描系统维护 | 1台 |
| 9 |  | 潜伏威胁探针维护 | 1台 |
| 10 |  | 安全态势感知系统维护 | 1台 |
| 11 |  | 日志审计系统维护 | 1台 |
| 12 | 安全设备租赁（中院） | 防火墙租赁 | 3台 |
| 13 |  | 入侵检测系统租赁 | 3台 |
| 14 |  | 网络安全审计系统租赁 | 6台 |
| 15 |  | 堡垒机租赁 | 2台 |
| 16 |  | 数据库审计系统租赁 | 3台 |
| 17 | 安全设备维护（基层院） | 防火墙维护 | 162台 |
| 18 |  | 网络安全审计系统维护 | 51台 |
| 19 | 安全设备租赁（基层院） | 防火墙租赁 | 34台 |
| 20 |  | 网络安全审计系统租赁 | 29台 |
| 21 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 59个应用系统 |
| 22 |  | 重保时期驻场服务人员 | 52人 |
| 23 |  | 重保时期二线服务人员 | 30人 |
| 24 |  | 重保时期工具/设备支持 | 15套 |
| 25 |  | 渗透测试、IT资产风险评估 | 20个应用系统 |

    - 东莞市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻场人员服务 | 网络与数据安全运营服务 | 1人 | 网络与数据安全运营服务：提供安全通告处置服务、安全巡检、安全监控、安全事件处理、安全合规管理、信息资产梳理服务、资产暴露面核查、违规外联处置、安全设备配置优化、协助完成等保测评服务等。详细内容见“附件：中基层法院驻场服务人员工作要求”。 |
| 2 | 设备维护（中院） | 防火墙维护 | 4台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 3 |  | 入侵检测系统维护 | 1台 |  |
| 4 |  | 网络安全审计系统维护 | 1台 |  |
| 5 |  | 堡垒机维护 | 1台 |  |
| 6 |  | 数据库审计系统维护 | 1台 |  |
| 7 | 设备维护（基层法院） | 防火墙维护 | 4台 |  |
| 8 |  | 网络安全审计系统维护 | 2台 |  |
| 9 | 设备租赁（基层法院） | 防火墙租赁 | 2台 | 1.性能要求 详见“附件：中基层法院设备租赁性能要求”。 2.租赁服务要求： （1） 设备安装要求：需提供租赁设备的上架、安装、调试等服务，确保设备能够正常使用。 （2） 技术支持与培训要求：需提供租赁设备使用技术支持和培训服务，设备部署前需进行1次产品使用方面的安全培训，帮助更好地使用和维护设备。 （3）定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 （4）应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 （5）系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等。 |
| 10 |  | 网络安全审计系统租赁 | 1台 |  |
| 11 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 4个应用 | 对法院互联网应用提供7*24小时WAF防火墙安全防护，包括法院门户网站、微信小程序等，对来自客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性。通过检测和阻止非法请求，如SQL注入、XSS跨站脚本攻击、网页篡改、网页挂马等，对网站站点进行有效防护。 攻击防护：能够智能识别并阻断攻击流量，如DDoS攻击和CC攻击。还可以通过虚拟补丁技术防御0Day漏洞和未公开的漏洞攻击； 安全替身：通过前沿的安全替身技术，能够在极端情况下重新构造安全内容，保障系统正常服务； 攻击溯源：通过大数据分析追溯攻击人员和事件，为攻击取证提供详尽依据； 审计日志：记录所有检测到的入侵操作，帮助管理员及时发现异常行为并进行处理。 保护法院门户网站、微信小程序免受各种网络攻击，提高法院对外应用的安全性和可靠性。 |
| 12 |  | 重保时期驻场服务人员 | 2名 | 1.重要时期安全保障服务 提供重要活动、会议举办期间安全保障服务保障： （1）需提供重要时期安全保障服务，包括协助驻场服务人员开展安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等安全服务。 （2）重要保障期间，对监测的攻击事件进一步研判分析，确认攻击有效性，并提供事件研判建议、处置建议和应急响应处置，协调各个部门开展安全防护工作。 （3）及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞，给出事件整改加固建议。 2.攻防演练安全保障服务保障 （1）在保障前对服务范围内的重要系统进行安全排查和加固，提供资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等服务，制定法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队、远程服务团队、提供过程中所需的必要安全服务工具； （2）在保障中期提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题； （3）在保障后进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。 |
| 13 |  | 重保期间工具/设备支持 | 1套 |  |

    - 河源市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员驻场服务 | 网络与数据安全运营服务 | 3人 | 网络与数据安全运营服务：提供安全通告处置服务、安全巡检、安全监控、安全事件处理、安全合规管理、信息资产梳理服务、资产暴露面核查、违规外联处置、安全设备配置优化、协助完成等保测评服务等。详细内容见“附件：中基层法院驻场服务人员工作要求”。 |
| 2 | 设备维护（基层法院） | 防火墙维护 | 10台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 3 |  | 网络安全审计系统维护 | 3台 |  |
| 4 | 设备租赁（基层法院） | 防火墙租赁 | 2台 | 1.性能要求 详见“附件：中基层法院设备租赁性能要求”。 2.租赁服务要求： （1） 设备安装要求：需提供租赁设备的上架、安装、调试等服务，确保设备能够正常使用。 （2） 技术支持与培训要求：需提供租赁设备使用技术支持和培训服务，设备部署前需进行1次产品使用方面的安全培训，帮助更好地使用和维护设备。 （3）定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 （4）应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 （5）系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等。 |
| 5 |  | 网络安全审计系统租赁 | 3台 |  |
| 6 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 4个应用 | 对法院互联网应用提供7*24小时WAF防火墙安全防护，包括法院门户网站、微信小程序等，对来自客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性。通过检测和阻止非法请求，如SQL注入、XSS跨站脚本攻击、网页篡改、网页挂马等，对网站站点进行有效防护。 攻击防护：能够智能识别并阻断攻击流量，如DDoS攻击和CC攻击。还可以通过虚拟补丁技术防御0Day漏洞和未公开的漏洞攻击； 安全替身：通过前沿的安全替身技术，能够在极端情况下重新构造安全内容，保障系统正常服务； 攻击溯源：通过大数据分析追溯攻击人员和事件，为攻击取证提供详尽依据； 审计日志：记录所有检测到的入侵操作，帮助管理员及时发现异常行为并进行处理。 保护法院门户网站、微信小程序免受各种网络攻击，提高法院对外应用的安全性和可靠性。 |
| 7 |  | 重保时期驻场服务人员 | 4名 | 1.重要时期安全保障服务 提供重要活动、会议举办期间安全保障服务保障： （1）需提供重要时期安全保障服务，包括协助驻场服务人员开展安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等安全服务。 （2）重要保障期间，对监测的攻击事件进一步研判分析，确认攻击有效性，并提供事件研判建议、处置建议和应急响应处置，协调各个部门开展安全防护工作。 （3）及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞，给出事件整改加固建议。 2.攻防演练安全保障服务保障 （1）在保障前对服务范围内的重要系统进行安全排查和加固，提供资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等服务，制定法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队、远程服务团队、提供过程中所需的必要安全服务工具； （2）在保障中期提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题； （3）在保障后进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。 |
| 8 |  | 重保期间工具/设备支持 | 1套 |  |

    - 茂名市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护（中院） | 防火墙维护 | 2台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 2 |  | 入侵检测系统维护 | 1台 |  |
| 3 | 设备维护（基层法院） | 防火墙维护 | 5台 |  |
| 4 |  | 网络安全审计系统维护 | 1台 |  |
| 5 | 设备租赁（基层法院） | 防火墙租赁 | 4台 | 1.性能要求 详见“附件：中基层法院设备租赁性能要求”。 2.租赁服务要求： （1） 设备安装要求：需提供租赁设备的上架、安装、调试等服务，确保设备能够正常使用。 （2） 技术支持与培训要求：需提供租赁设备使用技术支持和培训服务，设备部署前需进行1次产品使用方面的安全培训，帮助更好地使用和维护设备。 （3）定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 （4）应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 （5）系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等。 |
| 6 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 6个应用 | 对法院互联网应用提供7*24小时WAF防火墙安全防护，包括法院门户网站、微信小程序等，对来自客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性。通过检测和阻止非法请求，如SQL注入、XSS跨站脚本攻击、网页篡改、网页挂马等，对网站站点进行有效防护。 攻击防护：能够智能识别并阻断攻击流量，如DDoS攻击和CC攻击。还可以通过虚拟补丁技术防御0Day漏洞和未公开的漏洞攻击； 安全替身：通过前沿的安全替身技术，能够在极端情况下重新构造安全内容，保障系统正常服务； 攻击溯源：通过大数据分析追溯攻击人员和事件，为攻击取证提供详尽依据； 审计日志：记录所有检测到的入侵操作，帮助管理员及时发现异常行为并进行处理。 保护法院门户网站、微信小程序免受各种网络攻击，提高法院对外应用的安全性和可靠性。 |
| 7 |  | 重保时期远程服务人员 | 1名 | 1.重要时期安全保障服务 提供重要活动、会议举办期间安全保障服务保障： （1）需提供重要时期安全保障服务，包括协助驻场人员开展安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等安全服务。 （2）重要保障期间，对监测的攻击事件进一步研判分析，确认攻击有效性，并提供事件研判建议、处置建议和应急响应处置，协调各个部门开展安全防护工作。 （3）及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞，给出事件整改加固建议。 2.攻防演练安全保障服务保障 （1）在保障前对服务范围内的重要系统进行安全排查和加固，提供资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等服务，制定法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队、远程服务团队、提供过程中所需的必要安全服务工具； （2）在保障中期提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题； （3）在保障后进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。 |
| 8 |  | 渗透测试 | 20个应用 | 对我市法院20个应用系统进行渗透测试及对对我院所有在用的IT资产（硬件、软件、数据、人员、服务）进行安全评估，分析我院网络和安全现状；确定可能对资产造成危害的威胁、脆弱性；评估确认威胁利用脆弱性造成危害的可能性；对可能受到威胁影响的资产确定其价值、敏感性和严重性以及相应的安全级别，分析信息系统资产的重要程度；明确我院安全需求，建立我院安全管理框架，同时满足市网络安全年度考核的有关要求。 |
| 9 |  | IT资产风险评估 | 1项 |  |

    - 汕头市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻场人员服务 | 网络与数据安全运营服务 | 1人 | 网络与数据安全运营服务：提供安全通告处置服务、安全巡检、安全监控、安全事件处理、安全合规管理、信息资产梳理服务、资产暴露面核查、违规外联处置、安全设备配置优化、协助完成等保测评服务等。详细内容见“附件：中基层法院人员服务要求”。 |
| 2 | 设备维护（中院） | 防火墙维护 | 2台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 3 |  | 入侵检测系统维护 | 1台 |  |
| 4 |  | 网络安全审计系统维护 | 1台 |  |
| 5 |  | 堡垒机维护 | 1台 |  |
| 6 |  | 安全隔离与交换平台维护 | 1套 |  |
| 7 |  | 潜伏威胁探针系统维护 | 1台 |  |
| 8 |  | 态势感知系统维护 | 1台 |  |
| 9 |  | 日志审计系统维护 | 1台 |  |
| 10 | 设备维护（基层法院） | 防火墙维护 | 17台 |  |
| 11 |  | 网络安全审计系统维护 | 10台 |  |
| 12 | 设备租赁（基层法院） | 网络安全审计系统租赁 | 2台 | 1.性能要求 详见“附件：中基层法院设备租赁性能要求”。 2.租赁服务要求： （1） 设备安装要求：需提供租赁设备的上架、安装、调试等服务，确保设备能够正常使用。 （2） 技术支持与培训要求：需提供租赁设备使用技术支持和培训服务，设备部署前需进行1次产品使用方面的安全培训，帮助更好地使用和维护设备。 （3）定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 （4）应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 （5）系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等。 |
| 13 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 1个应用 | 对法院互联网应用提供7*24小时WAF防火墙安全防护，包括法院门户网站、微信小程序等，对来自客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性。通过检测和阻止非法请求，如SQL注入、XSS跨站脚本攻击、网页篡改、网页挂马等，对网站站点进行有效防护。 攻击防护：能够智能识别并阻断攻击流量，如DDoS攻击和CC攻击。还可以通过虚拟补丁技术防御0Day漏洞和未公开的漏洞攻击； 安全替身：通过前沿的安全替身技术，能够在极端情况下重新构造安全内容，保障系统正常服务； 攻击溯源：通过大数据分析追溯攻击人员和事件，为攻击取证提供详尽依据； 审计日志：记录所有检测到的入侵操作，帮助管理员及时发现异常行为并进行处理。 保护法院门户网站、微信小程序免受各种网络攻击，提高法院对外应用的安全性和可靠性。 |
| 14 |  | 重保时期驻场人员服务 | 1名 | 1.重要时期安全保障服务 提供重要活动、会议举办期间安全保障服务保障： （1）需提供重要时期安全保障服务，包括协助驻场服务人员开展安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等安全服务。 （2）重要保障期间，对监测的攻击事件进一步研判分析，确认攻击有效性，并提供事件研判建议、处置建议和应急响应处置，协调各个部门开展安全防护工作。 （3）及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞，给出事件整改加固建议。 2.攻防演练安全保障服务保障 （1）在保障前对服务范围内的重要系统进行安全排查和加固，提供资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等服务，制定法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队、远程服务团队、提供过程中所需的必要安全服务工具； （2）在保障中期提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题； （3）在保障后进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。 |
| 15 |  | 重保时期远程人员服务 | 6名 |  |
| 16 |  | 重保期间工具/设备支持 | 1套 |  |

    - 中山市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻场人员服务 | 网络与数据安全运营服务 | 3人 | 网络与数据安全运营服务：提供安全通告处置服务、安全巡检、安全监控、安全事件处理、安全合规管理、信息资产梳理服务、资产暴露面核查、违规外联处置、安全设备配置优化、协助完成等保测评服务等。详细内容见“附件：中基层法院人员服务要求”。 |
| 2 | 设备维护（中院） | 防火墙维护 | 10台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 3 |  | 入侵检测系统维护 | 3台 |  |
| 4 |  | 堡垒机维护 | 1台 |  |
| 5 |  | 数据库审计系统维护 | 1台 |  |
| 6 |  | 安全隔离与交换平台维护 | 1套 |  |
| 7 | 设备维护（基层法院） | 防火墙维护 | 4台 |  |
| 8 |  | 网络安全审计系统维护 | 2台 |  |
| 9 | 设备租赁（中院） | 网络安全审计系统租赁 | 1台 | 1.性能要求 详见“附件：中基层法院设备租赁性能要求”。 其中中山一院的防火墙（2台）要求不少于4个干兆电口、4个千兆光口(配备不少于3个千兆多模模块)，冗余电源。 中山二院的防火墙（2台）要求不少于4个干兆电口、4个千兆光口；网络安全审计系统（2台）要求不少于4个千兆电口(1个管理，1个H)，不少于4个千兆光口(光口均自带多模光模块)。 2.租赁服务要求： （1） 设备安装要求：需提供租赁设备的上架、安装、调试等服务，确保设备能够正常使用。 （2） 技术支持与培训要求：需提供租赁设备使用技术支持和培训服务，设备部署前需进行1次产品使用方面的安全培训，帮助更好地使用和维护设备。 （3）定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 （4）应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 （5）系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等。 |
| 10 | 设备租赁（基层法院） | 防火墙租赁 | 4台 |  |
| 11 |  | 网络安全审计系统租赁 | 2台 |  |
| 12 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 3个应用 | 对法院互联网应用提供7*24小时WAF防火墙安全防护，包括法院门户网站、微信小程序等，对来自客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性。通过检测和阻止非法请求，如SQL注入、XSS跨站脚本攻击、网页篡改、网页挂马等，对网站站点进行有效防护。 攻击防护：能够智能识别并阻断攻击流量，如DDoS攻击和CC攻击。还可以通过虚拟补丁技术防御0Day漏洞和未公开的漏洞攻击； 安全替身：通过前沿的安全替身技术，能够在极端情况下重新构造安全内容，保障系统正常服务； 攻击溯源：通过大数据分析追溯攻击人员和事件，为攻击取证提供详尽依据； 审计日志：记录所有检测到的入侵操作，帮助管理员及时发现异常行为并进行处理。 保护法院门户网站、微信小程序免受各种网络攻击，提高法院对外应用的安全性和可靠性。 |
| 13 |  | 重保时期驻场服务人员 | 2名 | 1.重要时期安全保障服务 提供重要活动、会议举办期间安全保障服务保障： （1）需提供重要时期安全保障服务，包括协助驻场人员开展安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等安全服务。 （2）重要保障期间，对监测的攻击事件进一步研判分析，确认攻击有效性，并提供事件研判建议、处置建议和应急响应处置，协调各个部门开展安全防护工作。 （3）及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞，给出事件整改加固建议。 2.攻防演练安全保障服务保障 （1）在保障前对服务范围内的重要系统进行安全排查和加固，提供资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等服务，制定法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队、远程服务团队、提供过程中所需的必要安全服务工具； （2）在保障中期提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题； （3）在保障后进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。 |
| 14 |  | 重保期间工具/设备支持 | 1套 |  |

    - 清远市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护（中院） | 防火墙维护 | 5台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 2 |  | 网络安全审计系统维护 | 8台 |  |
| 3 |  | 堡垒机维护 | 2台 |  |
| 4 |  | 安全隔离与交换平台维护 | 1套 |  |
| 5 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 1个应用 | 对法院互联网应用提供7*24小时WAF防火墙安全防护，包括法院门户网站、微信小程序等，对来自客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性。通过检测和阻止非法请求，如SQL注入、XSS跨站脚本攻击、网页篡改、网页挂马等，对网站站点进行有效防护。 攻击防护：能够智能识别并阻断攻击流量，如DDoS攻击和CC攻击。还可以通过虚拟补丁技术防御0Day漏洞和未公开的漏洞攻击； 安全替身：通过前沿的安全替身技术，能够在极端情况下重新构造安全内容，保障系统正常服务； 攻击溯源：通过大数据分析追溯攻击人员和事件，为攻击取证提供详尽依据； 审计日志：记录所有检测到的入侵操作，帮助管理员及时发现异常行为并进行处理。 保护法院门户网站、微信小程序免受各种网络攻击，提高法院对外应用的安全性和可靠性。 |

    - 江门市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员驻场服务 | 网络与数据安全运营服务 | 2人 | 网络与数据安全运营服务：提供安全通告处置服务、安全巡检、安全监控、安全事件处理、安全合规管理、信息资产梳理服务、资产暴露面核查、违规外联处置、安全设备配置优化、协助完成等保测评服务等。详细内容见“附件：中基层法院驻场服务人员工作要求”。 |
| 2 | 设备维护（中院） | 防火墙维护 | 4台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 3 |  | 网络安全审计系统维护 | 1台 |  |
| 4 |  | 堡垒机维护 | 1台 |  |
| 5 |  | 数据库审计系统维护 | 1台 |  |
| 6 |  | 安全隔离与交换平台维护 | 1套 |  |
| 7 | 设备维护（基层法院） | 防火墙维护 | 14台 |  |
| 8 |  | 网络安全审计系统维护 | 6台 |  |
| 9 | 设备租赁（中院） | 入侵检测系统租赁 | 1台 | 1.性能要求 详见“附件：中基层法院设备租赁性能要求”。 2.租赁服务要求： （1） 设备安装要求：需提供租赁设备的上架、安装、调试等服务，确保设备能够正常使用。 （2） 技术支持与培训要求：需提供租赁设备使用技术支持和培训服务，设备部署前需进行1次产品使用方面的安全培训，帮助更好地使用和维护设备。 （3）定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 （4）应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 （5）系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等。 |
| 10 | 设备租赁（基层法院） | 网络安全审计系统租赁 | 1台 |  |
| 11 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 2个应用 | 对法院互联网应用提供7*24小时WAF防火墙安全防护，包括法院门户网站、微信小程序等，对来自客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性。通过检测和阻止非法请求，如SQL注入、XSS跨站脚本攻击、网页篡改、网页挂马等，对网站站点进行有效防护。 攻击防护：能够智能识别并阻断攻击流量，如DDoS攻击和CC攻击。还可以通过虚拟补丁技术防御0Day漏洞和未公开的漏洞攻击； 安全替身：通过前沿的安全替身技术，能够在极端情况下重新构造安全内容，保障系统正常服务； 攻击溯源：通过大数据分析追溯攻击人员和事件，为攻击取证提供详尽依据； 审计日志：记录所有检测到的入侵操作，帮助管理员及时发现异常行为并进行处理。 保护法院门户网站、微信小程序免受各种网络攻击，提高法院对外应用的安全性和可靠性。 |
| 12 |  | 重保时期驻场服务人员 | 7名 | 1.重要时期安全保障服务 提供重要活动、会议举办期间安全保障服务保障： （1）需提供重要时期安全保障服务，包括协助驻场服务人员开展安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等安全服务。 （2）重要保障期间，对监测的攻击事件进一步研判分析，确认攻击有效性，并提供事件研判建议、处置建议和应急响应处置，协调各个部门开展安全防护工作。 （3）及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞，给出事件整改加固建议。 2.攻防演练安全保障服务保障 （1）在保障前对服务范围内的重要系统进行安全排查和加固，提供资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等服务，制定法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队、远程服务团队、提供过程中所需的必要安全服务工具； （2）在保障中期提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题； （3）在保障后进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。 |
| 13 |  | 重保时期远程服务人员 | 6名 |  |
| 14 |  | 重保期间工具/设备支持 | 1套 |  |

    - 汕尾市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员驻场服务 | 网络与数据安全运营服务 | 1人 | 网络与数据安全运营服务：提供安全通告处置服务、安全巡检、安全监控、安全事件处理、安全合规管理、信息资产梳理服务、资产暴露面核查、违规外联处置、安全设备配置优化、协助完成等保测评服务等。详细内容见“附件：中基层法院驻场服务人员工作要求”。 |
| 2 | 设备维护（中院） | 防火墙维护 | 2台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 3 |  | 网络安全审计系统维护 | 1台 |  |
| 4 | 设备维护（基层法院） | 防火墙维护 | 7台 |  |
| 5 |  | 网络安全审计系统维护 | 3台 |  |
| 6 | 设备租赁（中院） | 防火墙租赁 | 2台 | 1.性能要求 详见“附件：中基层法院设备租赁性能要求”。 2.租赁服务要求： （1） 设备安装要求：需提供租赁设备的上架、安装、调试等服务，确保设备能够正常使用。 （2） 技术支持与培训要求：需提供租赁设备使用技术支持和培训服务，设备部署前需进行1次产品使用方面的安全培训，帮助更好地使用和维护设备。 （3）定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 （4）应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 （5）系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等。 |
| 7 |  | 入侵检测系统租赁 | 1台 |  |
| 8 |  | 堡垒机租赁 | 1台 |  |
| 9 |  | 数据库审计系统租赁 | 1台 |  |
| 10 | 设备租赁（基层法院） | 防火墙租赁 | 1台 |  |
| 11 |  | 网络安全审计系统租赁 | 1台 |  |
| 12 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 5个应用 | 对法院互联网应用提供7*24小时WAF防火墙安全防护，包括法院门户网站、微信小程序等，对来自客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性。通过检测和阻止非法请求，如SQL注入、XSS跨站脚本攻击、网页篡改、网页挂马等，对网站站点进行有效防护。 攻击防护：能够智能识别并阻断攻击流量，如DDoS攻击和CC攻击。还可以通过虚拟补丁技术防御0Day漏洞和未公开的漏洞攻击； 安全替身：通过前沿的安全替身技术，能够在极端情况下重新构造安全内容，保障系统正常服务； 攻击溯源：通过大数据分析追溯攻击人员和事件，为攻击取证提供详尽依据； 审计日志：记录所有检测到的入侵操作，帮助管理员及时发现异常行为并进行处理。 保护法院门户网站、微信小程序免受各种网络攻击，提高法院对外应用的安全性和可靠性。 |
| 13 |  | 重保时期驻场服务人员 | 3名 | 1.重要时期安全保障服务 提供重要活动、会议举办期间安全保障服务保障： （1）需提供重要时期安全保障服务，包括协助驻场服务人员开展安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等安全服务。 （2）重要保障期间，对监测的攻击事件进一步研判分析，确认攻击有效性，并提供事件研判建议、处置建议和应急响应处置，协调各个部门开展安全防护工作。 （3）及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞，给出事件整改加固建议。 2.攻防演练安全保障服务保障 （1）在保障前对服务范围内的重要系统进行安全排查和加固，提供资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等服务，制定法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队、远程服务团队、提供过程中所需的必要安全服务工具； （2）在保障中期提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题； （3）在保障后进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。 |
| 14 |  | 重保期间工具/设备支持 | 1套 |  |

    - 韶关市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护（基层法院） | 防火墙维护 | 13台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 2 |  | 网络审计系统维护 | 1台 |  |
| 3 | 设备租赁（中院） | 防火墙租赁 | 1台 | 1.性能要求 详见“附件：中基层法院设备租赁性能要求”。 2.租赁服务要求： （1） 设备安装要求：需提供租赁设备的上架、安装、调试等服务，确保设备能够正常使用。 （2） 技术支持与培训要求：需提供租赁设备使用技术支持和培训服务，设备部署前需进行1次产品使用方面的安全培训，帮助更好地使用和维护设备。 （3）定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 （4）应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 （5）系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等。 |
| 4 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 2个应用 | 对法院互联网应用提供7*24小时WAF防火墙安全防护，包括法院门户网站、微信小程序等，对来自客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性。通过检测和阻止非法请求，如SQL注入、XSS跨站脚本攻击、网页篡改、网页挂马等，对网站站点进行有效防护。 攻击防护：能够智能识别并阻断攻击流量，如DDoS攻击和CC攻击。还可以通过虚拟补丁技术防御0Day漏洞和未公开的漏洞攻击； 安全替身：通过前沿的安全替身技术，能够在极端情况下重新构造安全内容，保障系统正常服务； 攻击溯源：通过大数据分析追溯攻击人员和事件，为攻击取证提供详尽依据； 审计日志：记录所有检测到的入侵操作，帮助管理员及时发现异常行为并进行处理。 保护法院门户网站、微信小程序免受各种网络攻击，提高法院对外应用的安全性和可靠性。 |
| 5 |  | 重保期间工具/设备支持 | 1套 | 1.重要时期安全保障服务 提供重要活动、会议举办期间安全保障服务保障： （1）需提供重要时期安全保障服务，包括协助驻场服务人员开展安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等安全服务。 （2）重要保障期间，对监测的攻击事件进一步研判分析，确认攻击有效性，并提供事件研判建议、处置建议和应急响应处置，协调各个部门开展安全防护工作。 （3）及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞，给出事件整改加固建议。 2.攻防演练安全保障服务保障 （1）在保障前对服务范围内的重要系统进行安全排查和加固，提供资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等服务，制定法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队、远程服务团队、提供过程中所需的必要安全服务工具； （2）在保障中期提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题； （3）在保障后进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。 |

    - 云浮市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员驻场服务 | 网络与数据安全运营服务 | 1人 | 网络与数据安全运营服务：提供安全通告处置服务、安全巡检、安全监控、安全事件处理、安全合规管理、信息资产梳理服务、资产暴露面核查、违规外联处置、安全设备配置优化、协助完成等保测评服务等。详细内容见“附件：中基层法院驻场服务人员工作要求”。 |
| 2 | 设备维护（中院） | 防火墙维护 | 4台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 3 |  | 堡垒机维护 | 1台 |  |
| 4 |  | 数据库审计系统维护 | 1台 |  |
| 5 | 设备维护（基层法院） | 防火墙维护 | 2台 |  |
| 6 |  | 网络安全审计系统维护 | 1台 |  |
| 7 | 设备租赁（中院） | 入侵检测系统租赁 | 1台 | 1.性能要求 详见“附件：中基层法院设备租赁性能要求”。 2.租赁服务要求： （1） 设备安装要求：需提供租赁设备的上架、安装、调试等服务，确保设备能够正常使用。 （2） 技术支持与培训要求：需提供租赁设备使用技术支持和培训服务，设备部署前需进行1次产品使用方面的安全培训，帮助更好地使用和维护设备。 （3）定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 （4）应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 （5）系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等。 |
| 8 |  | 网络安全审计系统租赁 | 1台 |  |
| 9 | 设备租赁（基层法院） | 防火墙租赁 | 3台 |  |
| 10 |  | 网络审计系统租赁 | 3台 |  |
| 11 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 2个应用 | 对法院互联网应用提供7*24小时WAF防火墙安全防护，包括法院门户网站、微信小程序等，对来自客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性。通过检测和阻止非法请求，如SQL注入、XSS跨站脚本攻击、网页篡改、网页挂马等，对网站站点进行有效防护。 攻击防护：能够智能识别并阻断攻击流量，如DDoS攻击和CC攻击。还可以通过虚拟补丁技术防御0Day漏洞和未公开的漏洞攻击； 安全替身：通过前沿的安全替身技术，能够在极端情况下重新构造安全内容，保障系统正常服务； 攻击溯源：通过大数据分析追溯攻击人员和事件，为攻击取证提供详尽依据； 审计日志：记录所有检测到的入侵操作，帮助管理员及时发现异常行为并进行处理。 保护法院门户网站、微信小程序免受各种网络攻击，提高法院对外应用的安全性和可靠性。 |
| 12 |  | 重保时期驻场服务人员 | 1名 | 1.重要时期安全保障服务 提供重要活动、会议举办期间安全保障服务保障： （1）需提供重要时期安全保障服务，包括协助驻场服务人员开展安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等安全服务。 （2）重要保障期间，对监测的攻击事件进一步研判分析，确认攻击有效性，并提供事件研判建议、处置建议和应急响应处置，协调各个部门开展安全防护工作。 （3）及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞，给出事件整改加固建议。 2.攻防演练安全保障服务保障 （1）在保障前对服务范围内的重要系统进行安全排查和加固，提供资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等服务，制定法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队、远程服务团队、提供过程中所需的必要安全服务工具； （2）在保障中期提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题； （3）在保障后进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。 |
| 13 |  | 重保期间工具/设备支持 | 1套 |  |

    - 揭阳市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员驻场服务 | 网络与数据安全运营服务 | 1人 | 网络与数据安全运营服务：提供安全通告处置服务、安全巡检、安全监控、安全事件处理、安全合规管理、信息资产梳理服务、资产暴露面核查、违规外联处置、安全设备配置优化、协助完成等保测评服务等。详细内容见“附件：中基层法院驻场服务人员工作要求”。 |
| 2 | 设备维护（中院） | 防火墙维护 | 3台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 3 |  | 入侵检测系统维护 | 1台 |  |
| 4 |  | 网络审计系统维护 | 1台 |  |
| 5 |  | 堡垒机维护 | 1台 |  |
| 6 |  | 数据库审计系统维护 | 1台 |  |
| 7 | 设备维护（基层法院） | 防火墙维护 | 10台 |  |
| 8 |  | 网络审计系统维护 | 5台 |  |
| 9 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 6个应用 | 对法院互联网应用提供7*24小时WAF防火墙安全防护，包括法院门户网站、微信小程序等，对来自客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性。通过检测和阻止非法请求，如SQL注入、XSS跨站脚本攻击、网页篡改、网页挂马等，对网站站点进行有效防护。 攻击防护：能够智能识别并阻断攻击流量，如DDoS攻击和CC攻击。还可以通过虚拟补丁技术防御0Day漏洞和未公开的漏洞攻击； 安全替身：通过前沿的安全替身技术，能够在极端情况下重新构造安全内容，保障系统正常服务； 攻击溯源：通过大数据分析追溯攻击人员和事件，为攻击取证提供详尽依据； 审计日志：记录所有检测到的入侵操作，帮助管理员及时发现异常行为并进行处理。 保护法院门户网站、微信小程序免受各种网络攻击，提高法院对外应用的安全性和可靠性。 |
| 10 |  | 重保时期驻场服务人员 | 6名 | 1.重要时期安全保障服务 提供重要活动、会议举办期间安全保障服务保障： （1）需提供重要时期安全保障服务，包括协助驻场服务人员开展安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等安全服务。 （2）重要保障期间，对监测的攻击事件进一步研判分析，确认攻击有效性，并提供事件研判建议、处置建议和应急响应处置，协调各个部门开展安全防护工作。 （3）及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞，给出事件整改加固建议。 2.攻防演练安全保障服务保障 （1）在保障前对服务范围内的重要系统进行安全排查和加固，提供资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等服务，制定法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队、远程服务团队、提供过程中所需的必要安全服务工具； （2）在保障中期提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题； （3）在保障后进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。 |
| 11 |  | 重保时期远程服务人员 | 6名 |  |
| 12 |  | 重保期间工具/设备支持 | 1套 |  |

    - 肇庆市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员驻场服务 | 网络与数据安全运营服务 | 1人 | 网络与数据安全运营服务：提供安全通告处置服务、安全巡检、安全监控、安全事件处理、安全合规管理、信息资产梳理服务、资产暴露面核查、违规外联处置、安全设备配置优化、协助完成等保测评服务等。详细内容见“附件：中基层法院驻场服务人员工作要求”。 |
| 2 | 设备维护（中院） | 防火墙维护 | 4台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 3 |  | 入侵检测系统维护 | 1台 |  |
| 4 |  | 堡垒机维护 | 1台 |  |
| 5 |  | 安全隔离与交换平台维护 | 1套 |  |
| 6 | 设备维护（基层法院） | 防火墙维护 | 13台 |  |
| 7 |  | 网络安全审计系统维护 | 5台 |  |
| 8 | 设备租赁（中院） | 网络安全审计系统租赁 | 1台 | 1.性能要求 详见“附件：中基层法院设备租赁性能要求”。 2.租赁服务要求： （1） 设备安装要求：需提供租赁设备的上架、安装、调试等服务，确保设备能够正常使用。 （2） 技术支持与培训要求：需提供租赁设备使用技术支持和培训服务，设备部署前需进行1次产品使用方面的安全培训，帮助更好地使用和维护设备。 （3）定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 （4）应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 （5）系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等。 |
| 9 |  | 数据库审计系统租赁 | 1台 |  |
| 10 | 设备租赁（基层法院） | 防火墙租赁 | 3台 |  |
| 11 |  | 网络安全审计系统租赁 | 3台 |  |
| 12 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 7个应用 | 对法院互联网应用提供7*24小时WAF防火墙安全防护，包括法院门户网站、微信小程序等，对来自客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性。通过检测和阻止非法请求，如SQL注入、XSS跨站脚本攻击、网页篡改、网页挂马等，对网站站点进行有效防护。 攻击防护：能够智能识别并阻断攻击流量，如DDoS攻击和CC攻击。还可以通过虚拟补丁技术防御0Day漏洞和未公开的漏洞攻击； 安全替身：通过前沿的安全替身技术，能够在极端情况下重新构造安全内容，保障系统正常服务； 攻击溯源：通过大数据分析追溯攻击人员和事件，为攻击取证提供详尽依据； 审计日志：记录所有检测到的入侵操作，帮助管理员及时发现异常行为并进行处理。 保护法院门户网站、微信小程序免受各种网络攻击，提高法院对外应用的安全性和可靠性。 |
| 13 |  | 重保时期驻场服务人员 | 7名 | 1.重要时期安全保障服务 提供重要活动、会议举办期间安全保障服务保障： （1）需提供重要时期安全保障服务，包括协助驻场服务人员开展安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等安全服务。 （2）重要保障期间，对监测的攻击事件进一步研判分析，确认攻击有效性，并提供事件研判建议、处置建议和应急响应处置，协调各个部门开展安全防护工作。 （3）及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞，给出事件整改加固建议。 2.攻防演练安全保障服务保障 （1）在保障前对服务范围内的重要系统进行安全排查和加固，提供资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等服务，制定法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队、远程服务团队、提供过程中所需的必要安全服务工具； （2）在保障中期提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题； （3）在保障后进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。 |
| 14 |  | 重保期间工具/设备支持 | 1套 |  |

    - 湛江市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员驻场服务 | 网络与数据安全运营服务 | 3人 | 网络与数据安全运营服务：提供安全通告处置服务、安全巡检、安全监控、安全事件处理、安全合规管理、信息资产梳理服务、资产暴露面核查、违规外联处置、安全设备配置优化、协助完成等保测评服务等。详细内容见“附件：中基层法院驻场服务人员工作要求”。 |
| 2 | 设备维护（中院） | 防火墙维护 | 4台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 3 |  | 入侵检测系统维护 | 1台 |  |
| 4 |  | 网络安全审计系统维护 | 1台 |  |
| 5 |  | 堡垒机维护 | 1台 |  |
| 6 |  | 数据库审计系统维护 | 1台 |  |
| 7 |  | 安全隔离与交换平台维护 | 1套 |  |
| 8 | 设备维护（基层法院） | 防火墙维护 | 15台 |  |
| 9 | 设备租赁（基层法院） | 防火墙租赁 | 8台 | 1.性能要求 详见“附件：中基层法院设备租赁性能要求”。 2.租赁服务要求： （1） 设备安装要求：需提供租赁设备的上架、安装、调试等服务，确保设备能够正常使用。 （2） 技术支持与培训要求：需提供租赁设备使用技术支持和培训服务，设备部署前需进行1次产品使用方面的安全培训，帮助更好地使用和维护设备。 （3）定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 （4）应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 （5）系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等。 |
| 10 |  | 网络安全审计系统租赁 | 10台 |  |
| 11 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 1个应用 | 对法院互联网应用提供7*24小时WAF防火墙安全防护，包括法院门户网站、微信小程序等，对来自客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性。通过检测和阻止非法请求，如SQL注入、XSS跨站脚本攻击、网页篡改、网页挂马等，对网站站点进行有效防护。 攻击防护：能够智能识别并阻断攻击流量，如DDoS攻击和CC攻击。还可以通过虚拟补丁技术防御0Day漏洞和未公开的漏洞攻击； 安全替身：通过前沿的安全替身技术，能够在极端情况下重新构造安全内容，保障系统正常服务； 攻击溯源：通过大数据分析追溯攻击人员和事件，为攻击取证提供详尽依据； 审计日志：记录所有检测到的入侵操作，帮助管理员及时发现异常行为并进行处理。 保护法院门户网站、微信小程序免受各种网络攻击，提高法院对外应用的安全性和可靠性。 |
| 12 |  | 重保时期驻场服务人员 | 5名 | 1.重要时期安全保障服务 提供重要活动、会议举办期间安全保障服务保障： （1）需提供重要时期安全保障服务，包括协助驻场服务人员开展安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等安全服务。 （2）重要保障期间，对监测的攻击事件进一步研判分析，确认攻击有效性，并提供事件研判建议、处置建议和应急响应处置，协调各个部门开展安全防护工作。 （3）及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞，给出事件整改加固建议。 2.攻防演练安全保障服务保障 （1）在保障前对服务范围内的重要系统进行安全排查和加固，提供资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等服务，制定法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队、远程服务团队、提供过程中所需的必要安全服务工具； （2）在保障中期提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题； （3）在保障后进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。 |
| 13 |  | 重保时期远程服务人员 | 10名 |  |
| 14 |  | 重保期间工具/设备支持 | 1套 |  |

    - 珠海市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备维护（中院） | 防火墙维护 | 1台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 2 |  | 堡垒机维护 | 1台 |  |
| 3 |  | 数据库审计系统维护 | 1台 |  |
| 4 |  | 安全隔离与交换平台维护 | 1套 |  |
| 5 | 设备维护（基层法院） | 防火墙维护 | 6台 |  |
| 6 | 设备租赁（基层法院） | 防火墙租赁 | 1台 | 1.性能要求 详见“附件：中基层法院设备租赁性能要求”。 2.租赁服务要求： （1） 设备安装要求：需提供租赁设备的上架、安装、调试等服务，确保设备能够正常使用。 （2） 技术支持与培训要求：需提供租赁设备使用技术支持和培训服务，设备部署前需进行1次产品使用方面的安全培训，帮助更好地使用和维护设备。 （3）定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 （4）应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 （5）系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等。 |
| 7 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 6个应用 | 对法院互联网应用提供7*24小时WAF防火墙安全防护，包括法院门户网站、微信小程序等，对来自客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性。通过检测和阻止非法请求，如SQL注入、XSS跨站脚本攻击、网页篡改、网页挂马等，对网站站点进行有效防护。 攻击防护：能够智能识别并阻断攻击流量，如DDoS攻击和CC攻击。还可以通过虚拟补丁技术防御0Day漏洞和未公开的漏洞攻击； 安全替身：通过前沿的安全替身技术，能够在极端情况下重新构造安全内容，保障系统正常服务； 攻击溯源：通过大数据分析追溯攻击人员和事件，为攻击取证提供详尽依据； 审计日志：记录所有检测到的入侵操作，帮助管理员及时发现异常行为并进行处理。 保护法院门户网站、微信小程序免受各种网络攻击，提高法院对外应用的安全性和可靠性。 |

    - 惠州市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员驻场服务 | 网络与数据安全运营服务 | 2人 | 网络与数据安全运营服务：提供安全通告处置服务、安全巡检、安全监控、安全事件处理、安全合规管理、信息资产梳理服务、资产暴露面核查、违规外联处置、安全设备配置优化、协助完成等保测评服务等。详细内容见“附件：中基层法院驻场服务人员工作要求”。 |
| 2 | 设备维护（中院） | 防火墙维护 | 2台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 3 |  | 安全隔离与交换平台维护 | 1套 |  |
| 4 | 设备维护（基层法院） | 防火墙维护 | 12台 |  |
| 5 | 设备租赁（基层法院） | 防火墙租赁 | 4台 | 1.性能要求 详见“附件：中基层法院设备租赁性能要求”。 2.租赁服务要求： （1） 设备安装要求：需提供租赁设备的上架、安装、调试等服务，确保设备能够正常使用。 （2） 技术支持与培训要求：需提供租赁设备使用技术支持和培训服务，设备部署前需进行1次产品使用方面的安全培训，帮助更好地使用和维护设备。 （3）定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 （4）应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 （5）系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等。 |
| 6 |  | 网络审计系统租赁 | 2台 |  |
| 7 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 1个应用 | 对法院互联网应用提供7*24小时WAF防火墙安全防护，包括法院门户网站、微信小程序等，对来自客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性。通过检测和阻止非法请求，如SQL注入、XSS跨站脚本攻击、网页篡改、网页挂马等，对网站站点进行有效防护。 攻击防护：能够智能识别并阻断攻击流量，如DDoS攻击和CC攻击。还可以通过虚拟补丁技术防御0Day漏洞和未公开的漏洞攻击； 安全替身：通过前沿的安全替身技术，能够在极端情况下重新构造安全内容，保障系统正常服务； 攻击溯源：通过大数据分析追溯攻击人员和事件，为攻击取证提供详尽依据； 审计日志：记录所有检测到的入侵操作，帮助管理员及时发现异常行为并进行处理。 保护法院门户网站、微信小程序免受各种网络攻击，提高法院对外应用的安全性和可靠性。 |
| 8 |  | 重保时期驻场服务人员 | 8名 | 1.重要时期安全保障服务 提供重要活动、会议举办期间安全保障服务保障： （1）需提供重要时期安全保障服务，包括协助驻场服务人员开展安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等安全服务。 （2）重要保障期间，对监测的攻击事件进一步研判分析，确认攻击有效性，并提供事件研判建议、处置建议和应急响应处置，协调各个部门开展安全防护工作。 （3）及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞，给出事件整改加固建议。 2.攻防演练安全保障服务保障 （1）在保障前对服务范围内的重要系统进行安全排查和加固，提供资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等服务，制定法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队、远程服务团队、提供过程中所需的必要安全服务工具； （2）在保障中期提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题； （3）在保障后进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。 |
| 9 |  | 重保期间工具/设备支持 | 1套 |  |

    - 佛山市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驻场人员服务 | 网络与数据安全运营服务 | 1人 | 网络与数据安全运营服务：提供安全通告处置服务、安全巡检、安全监控、安全事件处理、安全合规管理、信息资产梳理服务、资产暴露面核查、违规外联处置、安全设备配置优化、协助完成等保测评服务等。详细内容见“附件：中基层法院人员服务要求”。 |
| 2 | 设备维护（中院） | 防火墙维护 | 8台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 3 |  | 安全隔离与交换平台维护 | 1套 |  |
| 4 |  | 漏洞扫描系统维护 | 1台 |  |
| 5 | 设备维护（基层法院） | 防火墙维护 | 18台 |  |
| 6 |  | 网络安全审计系统维护 | 2台 |  |
| 7 | 设备租赁（中院） | 网络安全审计系统租赁 | 3台 | 1.性能要求 详见“附件：中基层法院设备租赁性能要求”。 2.租赁服务要求： （1） 设备安装要求：需提供租赁设备的上架、安装、调试等服务，确保设备能够正常使用。 （2） 技术支持与培训要求：需提供租赁设备使用技术支持和培训服务，设备部署前需进行1次产品使用方面的安全培训，帮助更好地使用和维护设备。 （3）定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 （4）应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 （5）系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等。 |
| 8 |  | 堡垒机租赁 | 1台 |  |
| 9 |  | 数据库审计系统租赁 | 1台 |  |
| 10 | 设备租赁（基层法院） | 防火墙租赁 | 2台 |  |
| 11 |  | 网络安全审计系统租赁 | 1台 |  |
| 12 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 3个应用 | 对法院互联网应用提供7*24小时WAF防火墙安全防护，包括法院门户网站、微信小程序等，对来自客户端的各类请求进行内容检测和验证，确保其安全性与合法性。通过检测和阻止非法请求，如SQL注入、XSS跨站脚本攻击、网页篡改、网页挂马等，对网站站点进行有效防护。 攻击防护：能够智能识别并阻断攻击流量，如DDoS攻击和CC攻击。还可以通过虚拟补丁技术防御0Day漏洞和未公开的漏洞攻击； 安全替身：通过前沿的安全替身技术，能够在极端情况下重新构造安全内容，保障系统正常服务； 攻击溯源：通过大数据分析追溯攻击人员和事件，为攻击取证提供详尽依据； 审计日志：记录所有检测到的入侵操作，帮助管理员及时发现异常行为并进行处理。 保护法院门户网站、微信小程序免受各种网络攻击，提高法院对外应用的安全性和可靠性。 |
| 13 |  | 重保时期驻场服务人员 | 4名 | 1.重要时期安全保障服务 提供重要活动、会议举办期间安全保障服务保障： （1）需提供重要时期安全保障服务，包括协助驻场服务人员开展安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等安全服务。 （2）重要保障期间，对监测的攻击事件进一步研判分析，确认攻击有效性，并提供事件研判建议、处置建议和应急响应处置，协调各个部门开展安全防护工作。 （3）及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞，给出事件整改加固建议。 2.攻防演练安全保障服务保障 （1）在保障前对服务范围内的重要系统进行安全排查和加固，提供资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等服务，制定法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队、远程服务团队、提供过程中所需的必要安全服务工具； （2）在保障中期提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题； （3）在保障后进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。 |
| 14 |  | 重保时期远程服务人员 | 1名 |  |
| 15 |  | 重保期间工具/设备支持 | 1套 |  |

    - 梅州市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员驻场服务 | 网络与数据安全运营服务 | 1人 | 网络与数据安全运营服务：提供安全通告处置服务、安全巡检、安全监控、安全事件处理、安全合规管理、信息资产梳理服务、资产暴露面核查、违规外联处置、安全设备配置优化、协助完成等保测评服务等。详细内容见“附件：中基层法院驻场服务人员工作要求”。 |
| 2 | 设备维护（中院） | 防火墙维护 | 2台 | 1.定期检查服务：提供不低于每月一次的安全设备检查服务，包含系统故障排查、安全策略配置调整优化等服务，确保安全设备的运行状态良好，正常稳定运行。如发现问题，需在1小时之内采取相应的维护措施，24小时之内完成问题的处理。 2.应急故障处理要求：在租赁设备出现故障或紧急情况时，需1小时内进行响应，24小时内完成设备维修及更换故障的硬件备机或零部件，确保设备的正常稳定运行。 3.系统更新：包括系统版本升级、规则库更新、软件与补丁更新、策略优化等 |
| 3 |  | 入侵检测系统维护 | 2台 |  |
| 4 |  | 网络安全审计系统维护 | 1台 |  |
| 5 |  | 堡垒机维护 | 1台 |  |
| 6 |  | 数据库审计系统维护 | 1台 |  |
| 7 | 设备维护（基层法院） | 防火墙维护 | 12台 |  |
| 8 |  | 网络安全审计系统维护 | 10台 |  |
| 9 | 安全保障服务 | 互联网应用安全防护服务 | 5个应用系统 | 1.重要时期安全保障服务 提供重要活动、会议举办期间安全保障服务保障： （1）需提供重要时期安全保障服务，包括协助驻场服务人员开展安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等安全服务。 （2）重要保障期间，对监测的攻击事件进一步研判分析，确认攻击有效性，并提供事件研判建议、处置建议和应急响应处置，协调各个部门开展安全防护工作。 （3）及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞，给出事件整改加固建议。 2.攻防演练安全保障服务保障 （1）在保障前对服务范围内的重要系统进行安全排查和加固，提供资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等服务，制定法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队、远程服务团队、提供过程中所需的必要安全服务工具； （2）在保障中期提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题； （3）在保障后进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。 |
| 10 |  | 重保时期驻场服务人员 | 1人 |  |
| 11 |  | 重保期间工具/设备支持 | 1套 |  |

    - 阳江市中级人民法院

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 需求数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员驻场服务 | 网络与数据安全运营服务 | 1人 | 网络与数据安全运营服务：提供安全通告处置服务、安全巡检、安全监控、安全事件处理、安全合规管理、信息资产梳理服务、资产暴露面核查、违规外联处置、安全设备配置优化、协助完成等保测评服务等。详细内容见“附件：中基层法院驻场服务人员工作要求”。 |
| 2 | 安全保障服务 | 重保时期驻场服务人员 | 1人 | 1.重要时期安全保障服务 提供重要活动、会议举办期间安全保障服务保障： （1）需提供重要时期安全保障服务，包括协助驻场服务人员开展安全监测与处置、研判分析、攻击溯源、应急响应等安全服务。 （2）重要保障期间，对监测的攻击事件进一步研判分析，确认攻击有效性，并提供事件研判建议、处置建议和应急响应处置，协调各个部门开展安全防护工作。 （3）及时处置各类安全事件，对事件进行抑制，恢复业务运行、消除事件影响、控制传播范围，分析事件相关资产脆弱性或漏洞，给出事件整改加固建议。 2.攻防演练安全保障服务保障 （1）在保障前对服务范围内的重要系统进行安全排查和加固，提供资产梳理、渗透测试、安全扫描、配置检查、安全加固等服务，制定法院安全保障方案和预案，派驻专业的安全保障团队、远程服务团队、提供过程中所需的必要安全服务工具； （2）在保障中期提供 7*24 小时安全值守、攻击阻断、应急响应工作，提供监测业务运行情况，监控日志，流量控制等安全保障服务；如发生异常或运行不稳定情况时，及时上报主管部门并组织各方技术人员启动预案，及时解决问题； （3）在保障后进行查漏补缺、重保总结。若发生异常情况，组织力量跟踪和追查问题发生的根源，并形成安全服务报告。 |
| 3 |  | 重保期间工具/设备支持 | 1套 |  |

  - 服务组织要求

1.服务提供商需提供1名项目经理、不少于23名安全运营服务人员（省法院1名、各中院22名）提供驻场安全运营服务工作，需提供二线安全运营服务团队提供二线支撑服务，同时需提交服务组织管理方案。驻场服务人员需在服务起始日期之前到达采购人指定地点。具体人员要求如下：

| 序号 | 人员类型 | 岗位要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 （驻场服务） | 1.拥有丰富的网络安全攻防演练活动经验、网络安全运营工作经验和数据安全治理相关工作经验，能独立高效地完成各项运营工作； 2.能够牵头组织技术团队为全省各级人民法院安全大检查做技术支撑； 3.具备丰富的渗透测试能力，能够协助省法院出色完成国家及行业攻防演习活动； 4.积极完成省法院交办的其他信息安全相关的工作。 | 1名 |
| 2 | 安全运营人员 （驻场服务） | 1.具有2年及以上网络安全工作经验，熟练掌握网络安全相关技术知识； 2.熟悉主流安全技术及防范手段，了解网络知识，网络安全防御技术，病毒和网络攻击技术，具备日志分析等相关经验； 3.熟悉常见安全漏洞，掌握漏洞原理、漏洞分析、渗透测试的方法，能熟练使用各类安全检测工具； 4.具备一定的应急响应经验，熟悉安全产品和各类操作系统日志，具备较强的安全分析能力。 | 23名 |
| 3 | 远程安全运营中心 (二线服务) | 提供由远程专家团队提供远程支持服务，能够进行安全事件分析、安全事件响应、应用安全检查和指导安全加固等相关服务； | 团队 |

2.服务商向采购人派驻项目服务人员前，应充分考虑其职业综合素质，包括但不限于如下几个方面：

- 组织纪律观念强，爱岗敬业，廉洁自律，遵守保密纪律，中共党员优先；

- 工作积极主动，具有高度的责任感，具有良好的语言沟通能力和理解能力等综合素质；

- 无不良诚信记录、无违法犯罪记录（需出具相关证明纸质文件）；

- 具备高度的信息安全与保密意识。

3.服务商向采购人派出服务人员前，应对其进行岗前培训，培训内容包括但不限于岗位职责、工作要求、专业知识、服务流程、管理制度、安全保密、廉洁从业等方面。

4.服务商应确保所有项目成员均已完成身份信息核实，无不良记录，且均具备合法有效的身份证件，均为中国国籍，政治面貌清晰，无任何政治风险。确保所有项目成员家庭背景清白，无任何影响国家安全或项目执行的潜在风险。确保项目成员未发现与不良组织或个人有密切联系的情况。

5.服务商必须在项目合同签订前，完成项目团队成员信息备案、背景审查、安全责任书签订等工作；项目实施前，须完成项目实施参与人员的信息备案、背景审查、保密协议签订、安全教育培训和考核等工作；项目实施过程中，设置信息更新机制，确保新增或变更的人员完成信息备案、背景审查、保密协议签订、安全教育培训和考核后，才能参与项目实施。

- 信息安全保护要求

- 服务商应提交工作敏感信息安全保护方案，方案中应明确保密范围和级别、制定保密措施和要求、建立保密管理制度、制定监督考核机制、制定应急预案，方案经采购人审批确认后应严格遵照实施。

2.中标供应商应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的用户方商业秘密和党政机关保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

3.中标供应商不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用用户方商业秘密和党政机关保密信息；不得直接或间接地向无关人员泄露用户方的商业秘密和党政机关保密信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露用户方的商业秘密和党政机关保密信息。中标供应商在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的敏感信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或服务供应商内部与该项目无关的任何人员。

4.中标供应商对于工作期间知悉用户方的商业秘密和党政机关敏感信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

5.严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

6.其他信息安全保护要求参照采购人有关管理制度。

- 项目管理要求

  - 日常管理制度

建立日常管理制度，保证应用系统在可靠、稳定的环境下运行，确保用户方工作正常开展。

1.服务商确保向本项目提供用户方满意的实施服务人员，对用户方提出不满意的实施服务人员，服务商在第一时间内进行调整更换，直至用户方满意；服务商如因特殊情况需要调整或更换服务人员，服务商项目负责人应提前1个月书面通知和征求用户方意见和建议，在用户方同意的情况下进行适当调整和更换。

2.实施服务人员在上班时间由于工作、上门服务或其他事由需要而离开工作岗位的，需向相应项目负责人说明、并在外出登记表中写明去向、事由及具体时间，如上班直接外出服务或不能在下班时间内赶回的，要事先或电话告知相应项目负责人并取得同意，相应项目负责人定期向用户方项目管理负责人汇报实施服务人员总体出勤和工作情况；

3.每个工作日在用户正常上班时间前检查应用及相关基础设施，每个工作日在用户下班后，更新和总结当天服务发现的问题，做好系统和数据的备份和检查，为第二天的工作做好准备；

4.项目服务团队应当自行携带计算机、打印机等工作所需设备，并保证相关设备的正常运行；

5.项目服务团队按照用户方管理要求遵守有关规定，在上班时间所有人员统一着装、统一形象、佩带服务工作证，在提供服务时自备服务设备，在服务实施过程中举止文雅、态度谦和、工作认真细致、尽力为用户解决问题、困难和疑惑，对不属于本服务范围和内容的要耐心向用户说明情况，并结合自己了解和理解的情况提供对用户解决问题有帮助的途径、方法和协助，以期协助用户解决困难；

7.其他日常制度参照运营管理制度执行。

  - 人员出入制度

1.人员入场管理

运营人员办理入场手续时，需提前向采购人报备相关材料，应同时与采购人签订个人保密协议，明确运营人员对所接触的用户所有信息和系统数据负有保密义务，严禁未经许可擅自传给第三人，并在保密协议中明确相应的违约责任。

合同执行之日起，人员入场，提交身份证复印件、工作证明、技术认证（按合同或招标文件要求）复印件。

如工作需要接入法院内网或公网，填写网络接入申请相关表格，并按照网络安全的相关规定执行。

相关系统帐号，经系统主管部门批准后，由用户统一分配。

2.人员变更管理

外包人员岗位变动、调离及离职，离岗前，由其服务商向采购人提交人员变更单并经采购人批准。接替人员的岗位职责、岗位级别、岗位能力应一致，且满足外包人员录用管理的要求。

3.人员离场管理

外包人员离岗时采购人应对其进行廉洁保密提醒谈话并签订离职审批单（包含离职离岗数据安全保密承诺书）。并通知相关部门注销其在我院工作权限和账号，及时清退文件资料、涉密载体、存储介质、出入证、门禁卡等。

  - 工作汇报制度

项目经理分别按周、月、季度和年底向采购人提供电子版的周报、月报、季度报告和和年度维护总结。

  - 服务登记制度

服务商对本项目订立切实有效的规范服务流程和完善的文档，包括服务单和服务日志，在每次服务后详细记录服务单位、服务内容、服务日期、服务结果、满意度等资料，并按周、月、季度和年定期向用户提供原始登记记录和分析材料，为更好的开展网络安全服务工作提供决策依据。

  - 安全管理制度

按照《中华人民共和国网络安全法》和最高院、省法院有关网络安全规定，服务商须签订网络安全责任书，落实网络安全保护责任，协助法院完成等保和商密测评及整改工作，并履行以下网络安全义务和责任：

1.未经用户方同意，不得访问、修改、泄漏、利用、转让、销毁系统产生的数据。

2.按照个人信息保护和数据安全相关法律和制度要求，履行责任义务，切实加强个人信息保护。

3.根据合同任务建立相对独立的管理技术团队、指定一名高管作为网络安全负责人。

4.政务数据与其他数据分开存储处理，未经用户方同意，不得变更用途、用法，不得公开、转让或向第三方提供；合同终止时按照用户方的要求处理政务数据。涉及个人信息的，严格按照法律法规和相关制度标准执行。

5.发现网络安全漏洞、缺陷或其他严重网路安全风险，及时通过用户方向同级网信部门、公安部门报告。未经网信部门或公安部门同意，不得公开或向第三方提供。

6.系统应优先采用安全可信的硬件和软件产品，涉及密码应用的应符合国家密码管理规定。

7.可能影响政务网络安全的重大事项，包括负责人及重要工作人员变更、业务转型、合并重组、投资并购等，应提前向用户方报告。

8.每年向用户方提交网络安全报告。

  - 项目监督要求

由监理定期对照用户方服务要求对项目进行考核。鉴于项目的重要性，服务供应商必须承诺完全同意并严格遵守以下条款：

1．监理机构将在用户方的委托下，对项目的质量、进度、计划、验收等进行全方位的管理；

2．中标供应商必须接受用户方、监理机构对于项目的管理和监督，及时向用户方和监理机构同时提交各种实施方案、计划、报告等项目文档。对于监理机构对项目实施过程中指出的问题，应该积极给予答复并解决。对于监理提出的合理的整改要求，应服从并实施整改措施。

3．项目服务方案和进度计划应经过监理的审核同意后才能付诸实施，重要的维护施工应取得监理的同意后才能施工，施工质量应接受监理的随时检查。

  - 项目质量管理

建立切实可行的质量保障措施，建立反馈评价机制，采用成熟的项目质量管理模式来保证项目服务的质量。

对用户使用过程中咨询的问题进行分析，针对用户反映比较多的使用类问题，应组织用户培训；对用户体验回访信息进行分析，针对用户提出的建议及问题，应及时反馈给相关部门。

  - 项目考核管理

用户方将按照项目管理相关规定和考核惩罚规则对服务团队进行考核，如中标供应商未满足服务考核要求，中标供应商除采取补救措施外，用户方可根据考核结果扣除相应服务费用。

由于人为原因对网络和信息系统或者其中的数据造成危害,每次故障或安全事件按合同金额比例处以罚款，对于影响特别严重，用户方有权向中标供应商追究经济赔偿和法律责任。

项目考核要求如下（要求依托网络与数据安全运营分中心的安全运营平台实现）：

| 一级指标 | 二级指标 | 运营内容 | 考核要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险识别 | 账外资产数 | 年度内，巡查未纳入资产台账的信息资产条数（个） | 条数<10个 |
|  | 高危漏洞检出数 | 年度内，渗透巡查或外部通报发现的高危漏洞数量(个) | 数量＜10个 |
|  | 漏洞平均闭环时间 | 从漏洞发现后，漏洞闭环的平均时间（小时） | ＜100小时 |
|  | 信息泄露量 | 年度内，演练或安全事件造成的信息泄露总量（GB） | 总量<10GB |
| 监测预警 | 监测平均发现时间 | 指从第一次收到警报时起，直到告警被确认所需的平均时间（分钟） | ＜30分钟 |
| 通报联络 | 通报闭环率 | 指挥平台中通报的事件完成数与通报总数的比率 | ≥95% |
|  | 通报平均完成时间 | 指从第一次收到通报时起，直到通报从故障中恢复所需的平均时间（分钟） | ＜120分钟 |
| 响应处置 | 事件平均调查分析时间 | 指从确认一个安全事件到开始调查其原因和解决方案的平均时间（分钟） | ＜60分钟 |
|  | 事件平均遏制时间 | 指安全团队找到威胁者并阻止他们进一步进入你的系统和网络所需的时间（分钟） | ＜30分钟 |
|  | 事件平均响应时间 | 指从第一次收到警报时起，安全事件整体处置完成所需的平均时间（小时） | ＜24小时 |
|  | 事件闭环率 | 年度安全事件处置成功数与安全事件总数的比率 | ≥95% |
| 安全运维 | 安全策略配置及更新率 | 是否能够及时、准确地配置和更新安全策略，包括对新设备或新服务的支持 | ≥95% |
|  | 安全设施可用性 | 安全设备的可用性 | ≥99.99% |
| 专项保障 | 演练实战成果 | 演练成绩的评价 | 不低于中 |
| 培训考核 | 人均培训课时 | 网络安全信息化相关人员参与培训的课时（小时） | ≥32小时 |
|  | 安全考核结果 | 人民法院年度的整体安全评价 | 不低于良 |

    - 因其他原因可能导致的费用核减

在项目服务期间，如因政策、技术、业务合并等因素导致的部分服务停止，不再需要继续对该部分提供服务的，将按照投标时该项目的分项报价、服务时间进行结算，并在当期费用中给予核减。

- 其他要求

  - 监理要求

中标供应商须承诺，在项目开展过程中接受用户方指定的咨询监理机构的监理。

  - 服务移交要求

为确保服务的顺利交接，中标供应商必须具备成熟的服务移交方法，用于指导项目的交接过程。中标供应商的服务移交方案需对服务移交阶段的工作安排作出详细规划，明确新中标供应商、原中标供应商以及用户方各自职责和任务，确保服务移交过程中不发生因接替而引起的较大服务故障，也不会导致明显的服务体验下滑。

中标供应商接到中标通知后，即可启动项目的服务移交准备工作。中标供应商须在一周之内完成服务移交详细方案，方案必须得到用户方的签字确认，才可生效。中标供应商应在上一段维护期截止前完成移交工作。

在下一段维护期开始前，中标供应商须在本项目维护期截止前配合新中标供应商完成服务移交工作，包括但不限于对本期服务所产生的数据进行迁移等工作。

因中标供应商责任导致移交工作未能按时完成，导致用户方受到的经济损失由中标供应商承担，直到服务移交完成，再开始在新的服务合同中起计费用。

  - 违约责任与赔偿损失

中标供应商违约赔偿责任包括交付延误、服务违约、质量违约、保密违约和其他违约等责任。

1.服务交付延误。

因中标供应商原因导致未能在约定期限内交付产品或服务的，用户方有权要求中标供应商从逾期之日起每日按合同的3‰的数额支付违约金，逾期三十日以上的，用户方有权单方解除合同，有权要求中标供应商除退还合同金额外，还额外支付合同20%的违约金。

2.保密违约责任。

中标供应商违反保密条款的，应承担违约责任。每出现一次违约情况，用户方有权要求中标供应商支付不超过合同的5%的数额支付违约金。如果给用户方造成经济损失，中标供应商赔偿用户方的经济损失及承担用户方因此而支出的一切费用（包括但不限于律师费、案件受理费、执行费、差旅费等）；如果因中标供应商恶意泄露信息资料，给采购方造成严重后果的，除应赔偿用户方的经济损失及承担采购方因此而支出的一切费用外，还有权通过法律手段追究中标供应商责任。

3.服务违约责任。

（1）服务质量违约责任。

中标供应商服务期限内须严格遵守服务质量承诺及相关管理规定确保服务质量，对于违反服务质量承诺和服务水平约定造成服务质量下降的，中标供应商应承担相应的违约责任。中标服务商在服务过程中违反安全制度、技术规范、服务承诺和用户方有关管理规定要求的，用户方有权每次按不超过合同总价5%的数额扣除中标供应商违约金。如造成用户方损失，用户方有权要求违约方按照实际损失予以赔偿。

（2）服务最终验收不合格。

中标供应商交付的产品或服务不能满足用户方书面要求，用户方有权要求中标供应商整改，并由中标供应商承担由此产生的费用。中标供应商在用户方指定期限内拒绝整改或整改后仍不符合要求的，用户方有权解除合同，中标供应商除向用户方退还对应的服务金额外，用户方有权要求中标供应商按照合同总价20%的数额支付违约金。

- 项目验收

  - 验收要求

本项目进行一次性验收，服务成果符合项目要求，并将服务过程的中间产物全部移交，经过考核并按考核管理的内容完成奖惩工作，根据用户反馈评价结果进行评价。

  - 验收内容

项目验收的内容包括：

1.所布置的安全服务内容是否按要求、按时效完成。

2.服务过程中是否造成重大失误。

3.文档资料，检查提交的文档是否齐全、是否合格。

4.项目工作清单，对比清单内容和招标文件要求，由用户方核实具体已完成工作项，设计单位核定相应工作量价格。

5.用户反馈评价结果。

  - 验收结果

经评审通过，将签署三方（包括业主、评审组、项目合同执行方）签字的评审文件，确认项目成功验收。签署《项目验收报告》，对验收结果作出认定。

- 付款方式

| 序号 | 法院名称 | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广东省高级人民法院、河源市中级人民法院、汕尾市中级人民法院、清远市中级人民法院、梅州市中级人民法院 | 1.第一笔款：合同签订后，用户方在收到中标供应商开具的等额国家正式发票和支付申请15个工作日内，向中标供应商支付合同总金额的40%。中标供应商收到款项后的15个工作日内，按要求向用户方提交履约保证金。 2.第二笔款：在收到中标供应商履约保证金后8个月内，用户方在收到服务供应商开具的等额国家正式发票和支付申请15个工作日内，向中标供应商支付合同总金额的60%。 |
| 2 | 东莞市中级人民法院、韶关市中级人民法院、汕头市人民法院 | 1.第一笔款 ：合同签订后，用户方在收到中标供应商开具的等额国家正式发票和支付申请15个工作日内，向中标供应商支付合同总金额的50%。 2.第二笔款：验收合格后，用户方在收到服务供应商开具的等额国家正式发票和支付申请15个工作日内，向中标供应商支付合同总金额的50%。 |
| 3 | 揭阳市中级人民法院、湛江市中级人民法院、中山市人民法院、江门市中级人民法院、肇庆市中级人民法院、惠州市中级人民法院、阳江市中级人民法院 | 1.第一笔款 ：合同签订后，用户方在收到中标供应商开具的等额国家正式发票和支付申请15个工作日内，向中标供应商支付合同总金额的50%。中标供应商收到款项后的15个工作日内，按要求向用户方提交履约保证金。 2.第二笔款：在收到中标供应商履约保证金后2个月内，用户方在收到服务供应商开具的等额国家正式发票和支付申请15个工作日内，向中标供应商支付合同总金额的50%。 |
| 4 | 珠海市人民法院 | 1.第一笔款 ：合同签订后，用户方在收到中标供应商开具的等额国家正式发票和支付申请15个工作日内，向中标供应商支付合同总金额的50%。中标供应商收到款项后的15个工作日内，按要求向用户方提交履约保证金。 2.第二笔款：在收到中标供应商履约保证金后3个月内，用户方在收到服务供应商开具的等额国家正式发票和支付申请15个工作日内，向中标供应商支付合同总金额的50%。 |
| 5 | 佛山市中级人民法院 | 1.第一笔款：合同签订，中标供应商完成租赁设备的部署并经用户方确认后，用户方在收到服务供应商开具的等额国家正式发票和支付申请15个工作日内，向中标供应商支付合同总金额的70%。 3.第二笔款：中标供应商服务期满，用户方在收到服务供应商开具的等额国家正式发票和支付申请15个工作日内，向中标供应商支付合同总金额的30%。 |
| 6 | 茂名市中级人民法院 | 合同签订后，中标方完成项目建设并验收合格后，用户方在收到中标供应商开具的等额国家正式发票和支付申请15个工作日内，向中标供应商支付合同总金额的100%。 |
| 7 | 云浮市中级人民法院 | 1.第一笔款：合同签订后，采购方在收到中标供应商开具的等额国家正式 发票和支付申请15个工作日内，向中标供应商支付合同总金额的100%。中标供应商收到款项后的15个工作日内，按要求向采购方提交履约保证金。 2.履约保证金的返还方式：项目完成验收后，采购人在收到中标供应商开具 的支付申请的15个工作日内，向中标供应商退付履约保证金。 |

# 附件1：中基层法院驻场服务人员工作要求

1.安全通告处置服务
对上级法院下发的安全通告信息进行联络处置，结合用户实际情况，制定可操作的防范技术方案，对安全问题进行跟踪反馈和技术支持服务。
2.安全巡检服务
针对法院网络系统内安全设备进行安全项目检测和巡检服务，及时发现存在的安全风险和违规操作，发现并消除网络故障和安全隐患，保障业务系统持续安全的运行。
3.安全监控服务。
常态化开展对防火墙、身份鉴别、入侵防护、入侵检测、防毒墙、漏洞扫描、数据审计、网络审计、堡垒机、上网行为、网络准入、堡垒机、单向导入、杀毒软件等的日志告警、敏感信息处理情况、有害程序事件、攻击事件进行监控
4.安全事件处理服务
（1）安全事件处理流程
a.接到安全问题报告后，突发事件处理小组人员（由用户和服务商人员共同组成）必须及时响应。
b.首先尽最大可能收集事件相关信息，确定事件类别、事件来源，保护证据，以便缩短应急响应时间。
c.根据收集的信息，突发事件处理小组立刻采取措施抑制事件的影响进一步扩大，限制潜在的损失与破坏。
d.根据实际情况，安排技术人员进行安全事件的处置工作。如果项目组难以短时间内解决故障，由服务商项目组及时安排技术专家组和原厂商，以尽快处理安全事件问题。
5.在问题得到解决后，回顾并整理该事件的各种相关信息，尽可能地把所有情况记录到文档中，并在48小时内提交《安全事件处置报告及防范建议》。
具体流程可根据用户方要求动态调整，以实际需求为准。
（2）安全事件响应
针对出现的安全事件及安全事故故障。现场驻场服务人员接到报障后必须立即作出响应，详细记录故障现象，尽最大可能收集事件相关信息，确定事件类别、事件来源，保护证据，以便缩短应急响应时间，需立刻采取措施抑制事件的影响进一步扩大，限制潜在的损失与破坏。
针对有害程序事件，应在2 小时内完成处置；
针对攻击事件，应在2小时内完成处置；
针对信息破坏事件，应在2小时内完成处置；
针对漏洞事件，应在8 小时内完成处置；
针对介质交叉使用与信息越级存储，应在2 小时内审计文件信息并删除文件；
针对软件违规安装，应在2 小时内确认审计软件是否安全；
针对数据篡改事件和非法访问事件，应在2小时内完成处置；
针对跨域违规访问事件，应在8 小时内完成处置；
针对入侵防火墙的非法访问事件，应在1小时内禁止访问行为；
针对违规操作事件，应在2小时内完成处置；
针对入侵事件，应分析入侵源，并在2小时内完成处置；
针对防毒墙安全事件，应在2 小时内完成处置；
针对有害程序事件，应在2小时内完成处置，并优化安全防护机制；
针对非法用户入网事件，应在 2小时内完成处置；
针对物理环境中的安全、非授权访问等事件，应在2 小时内完成处置。
现场人员无法解决的故障，需二线技术人员提供支持，电话沟通无法解决须到达现场，在24小时内完成处置。
5.安全合规管理服务
提供网络安全合规管理服务。根据网络安全合规相关政策、法律法规要求，以及最高法安全合规要求，定期对法院网络安全合规情况进行检查，并协助法院完成安全合规加固，对安全合规管理文档、过程文档等进行统一的更新存档。
每季度至少进行1次对应用系统的安全合规管理：
a.对操作系统、应用程序、中间件、数据库配置操作的合规检查；
b.对数据访问操作的合规检查；
c.对发布内容的合规检查；
d.对数据运维过程违规行为的检查；
e.对服务器使用操作的合规检查。
每季度至少进行1次对网络系统的安全合规管理：
a.对跨域违规访问行为的检查；
b．对网络配置操作的合规检查；
c.对网络设备配置操作的合规检查；
d.对用户终端安全基线的合规检查；
e.对外设控制操作的合规检查。
每季度至少进行1次对安全设备的安全合规管理：
a.对防火墙、身份鉴别、入侵防护、入侵检测、防毒墙、漏洞扫描、数据审计、网络审计、堡垒机、上网行为管理、网络准入、堡垒机、单向导入、防病毒软件等安全产品的配置操作，进行合规检查；
b.对有害程序综合监控操作进行合规检查。
6.信息资产梳理服务
(1)服务目标
对法院服务器、主机、应用系统情况进行梳理，包括设备的各项基本信息、版本情况、部署位置等，使法院对其网络内的资产情况进行全面掌握。
(2)服务内容
对法院网络中的服务器、主机、应用系统情况进行梳理，包括设备的各项基本信息、版本情况、部署位置等，使法院对其网络内的资产情况进行全面掌握。同时，对法院网络拓扑和结构进行梳理。
建立资产与配置管理制度、流程。
设专岗负责全生命周期管理。
完成资产与配置信息的梳理、记录、校对，交付准确信息。
审计资产和配置信息，保证《信息资产档案》的准确度。
(3)服务频率
资产台账变更及时更新，每季度梳理更新一次。
(4)服务交付物
《法院信息资产台账》（台账需包含网络拓扑图）。
7.资产暴露面核查服务
(1)服务目标
模拟攻击队信息收集阶段，利用技术手段对法院在互联网中暴露的资产进行收集探测，帮助法院发现未知资产、暴露面、信息泄露等情况。掌握及缩减互联网暴露面，避免因此遭受攻击或被上级监管部门通报。
(2)服务内容
发现内容包括：1.域名资产；2.IP资产；3、开放的端口服务；4.微信公众号及小程序；4.手机APP；5.查找网络空间泄露的账户密码、应用数据敏感信息、内部资料、系统源代码、单位架构信息、通讯录信息和网络拓扑信息等。
（3）服务频率
暴露面资产变更及时更新，梳理每季度梳理更新一次
8.违规外联处置服务
(1)服务目标
借助法院提供的平台配合完成法院专网违规外联监测服务，及时发现违规外联隐患，及时处置。
(2)服务内容
对专网内用户非授权联到外部网络的行为进行日常化、无感知检查，并针对违规外联行为进行及时处置，提升处置效率。
(3)服务频率
按实际需求，常态化开展违规外联检测服务。
9.安全设备配置优化服务
梳理法院的安全设备以及相关网络安全策略，整合到IT资产台账明细表。根据用户网络安全现状及国家和行业相关标准规范要求，进行安全加固。同时，每月优化更新安全策略，提升安全防护能力。
10.协助完成应用系统等保测评及整改服务
需配合完成应用系统相关的安全设备、产品的等保测评整改工作。
11.其它服务要求
包括但不限于
(1)配合、协助上级法院完成网络安全工作；
(2)用户方交办的其它网络安全服务工作。

# 附件2：中基层法院设备租赁性能要求

| 序号 | 法院级别 | 设备名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中级人民法院 | 防火墙 | 千兆性能，防火墙吞吐不低于6Gbps；最大并发连接数不低于200万；每秒新建连接（TCP）不低于10万，每秒新建连接（HTTP）不低于5万。 |
| 2 |  | 入侵检测系统 | 吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥200万；产品内置的不同的攻击种类对应具体特征规则应≥2500条，事件库完备，能够对扫描、溢出、拒绝服务、WEB、EMAIL等各种攻击行为进行检测。具有用户自定义事件功能。 |
| 3 |  | 网络安全审计系统 | 千兆性能，吞吐率>3500Mbps。 |
| 4 |  | 堡垒机 | 支持WEB方式管理，对常见的资源访问方式提供代填登录；提供4A管理平台的认证接口，支持active-stanby方式的HA部署、支持集群部署。提供堡垒机运维审计系统自身状态的监控功能；支持管理配置的批量功能；支持WEB方式升级；提供帐号管理、认证管理、授权管理、审计及报表、单点登录等功能。 |
| 5 |  | 数据库审计系统 | 千兆性能:记录事件数>30000条/秒；总记录事件>10亿条；可审计并发数据库用户数>1400。 |
| 6 |  | 安全隔离与交换平台 | 文件交换：文件数据交换个数（大于10KB/文件）不小于300个/秒；文件数据交换吞吐量不小于300Mbps；流媒体交换：流媒体数据交换最大传输延时不大于200ms；视频传输能力不低于100路并发（每路D1画质，2Mbps）；适用码流从20Kbps到8Mbps；数据包丢失率不大于0.08％；请求命令与响应数据交换：最大传输延时不大于200ms；最大并发请求数不小于1000个。 |
| 7 | 基层人民法院 | 防火墙 | 千兆性能：防火墙吞吐不低于2Gbps；最大并发连接数不低于160万；每秒新建连接（TCP）不低于2万。 |
| 8 |  | 网络安全审计系统 | 千兆性能:吞吐率>1000Mbps。 |

广东法院2024年网络安全服务项目

问卷调查表

一、接受需求调查的市场主体基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 营业总额 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 与本项目采购需求相关的资质证书（如有） | （如无要求，不需提供） |  |  |  |
| 是否属于中小微企业（根据本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（工业）） |  |  |  |  |
| 是否属于监狱企业 |  |  |  |  |
| 是否属于公安或司法警服目录内企业，如是请提供相关资料 |  |  |  |  |
| 备注 | （可针对本采购项目进行说明；也可补充体现贵单位相关技术能力水平的材料：如技术优势特点、产品性能质量、服务管理水平等） |  |  |  |

（注：供应商可根据实际情况选填，也可以在此基础上外延增加内容）

二、采购需求反馈意见

| 调查项 | 实际情况、对《采购需求（征求意见稿）》意见等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购标的所在产业发展情况 | 1.请对采购标的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等进行描述。 答： 2.请对实施本项目可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质进行描述。 答： 3.请列出本项目涉及的相关标准和规范（请根据品目逐一列出）。 答： |  |  |  |  |  |
| 市场供给情况 | 1.贵单位是否为唯一供应商?市场竞争程度如何？ 答： 2.请概述贵单位目前在市场占有率情况？主要竞争对手是谁？ 答： 3.请概述贵单位的价格水平或价格构成，是否能在本项目的单价预算的范围内完成实施？ 答： 4.请概述贵单位的履约能力、售后服务能力？ 答： 5.请描述贵单位的服务（技术）实力，请列表提交以下资料： （1）用于服务本项目的设备（包括设备名称、数量）。 （2）技术人员（包括专业、职称、工作年限）。 …… |  |  |  |  |  |
| 贵单位近3年来同类（法院、公安、司法、检察、应急、市场监督、生态、交通等领域制服）项目历史成交情况 | 合同履行时间 | 采购人 | 合同项目名称 | 合同主要标的名称 | 合同标的数量 | 合同价（单价） |
| 可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情 | 本项目可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况，如有请列举。 答： |  |  |  |  |  |
| 中小企业是否胜任本项目 | 中小企业是否胜任本项目？如否，是否属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第6条所列情形？请详细说明原因。 答： |  |  |  |  |  |
| 有关技术（参数）要求 | 采购需求中的技术参数，技术标准是否符合法院和公安系统及行业最新标准？贵单位认为技术参数是否完整、明确、合规？ 答： |  |  |  |  |  |
| 建议 | 1.采购标的技术、商务要求的建议。 答： 2.有利于项目实施的其他建议。 答： |  |  |  |  |  |
| 其他 | 请单位自行说明。 答： |  |  |  |  |  |

注：请根据实际情况、按表格中要求填写问卷调查表各项内容。贵单位可在“建议”处提出贵单位对本项目采购需求的意见或建议；若无任何意见或建议的，请在对应项处填写“无”。填写后的材料(加盖单位公章)扫描发送至互联网邮箱（gdyzzblb@163.com）。

联系电话：020-87258495-612

联系人：蔡先生

单位名称:（盖章）

2024年 月 日